“ESTUDIO DE DEMANDA Y ANÁLISIS DE FACTIBILIDAD ECONÓMICA PARA LA MODERNIZACIÓN DE LA CARRETERA PACHUCA – HUEJUTLA, TRAMO CERRO COLORADO”

TERMINOS DE REFERENCIA

ANTECEDENTES

La continuación de la modernización de la carretera Pachuca-Huejutla, es una prioridad para el Gobierno del Estado de Hidalgo y para el Gobierno Federal. Su modernización se considera un elemento necesario para el desarrollo de la zona norte del Estado.

Ubicación y situación actual

La carretera federal Mex-105, Pachuca-Huejutla, en el Estado de Hidalgo forma parte del eje carretero que comunica a la Zona Metropolitana de la Ciudad de México y a la Capital del Estado de Hidalgo con el Golfo de México.

Articula la conectividad del Estado de Hidalgo de sur a norte, integrando a las regiones del Altiplano, Sierra y Huasteca, en las que se ubica una gran cantidad de municipios como Real del Monte, Omitlán, Atotonilco, San Agustín Mezquititlán, Zacualtipán, Molango, Tlanchinol, Tehuetlán, Huejutla, entre otros, con actividades económicas diversas en las que destaca la minería, por ser una de las principales extractoras de manganeso a nivel mundial.

Asimismo, forma parte de la “vía corta” entre la Zona Metropolitana de la Ciudad de México y el norte del Golfo de México. Sin embargo, debido a lo accidentado del terreno y a las condiciones de la infraestructura actual, no representa una ruta de comunicación competitiva.

En este sentido, se propone realizar el “Análisis de prefactibilidad técnica, económica, ambiental y jurídica para la modernización de la carretera federal mex-105, tramo Cerro Colorado-Zacualtipán, en el Estado de Hidalgo”.

- OBJETIVO DEL SERVICIO

El Objetivo del estudio consiste en determinar la demanda actual y futura y elaboración del Análisis Costo-Beneficio, mediante la ejecución de los siguientes trabajos:

- Diagnóstico de la oferta

- Diagnóstico de la demanda

- Diagnóstico de las condiciones de operaciones actuales y futuras.

- Identificación de necesidades y alternativas de solución

- Evaluación de las alternativas y selección de la más conveniente.

- Integración del Análisis Costo-Beneficio

- Informe Final

  - DIAGNÓSTICO DE LA OFERTA.

DIAGNOSTICO DE LA OFERTA, Para el diagnóstico de la oferta de la red de análisis “El Contratista” recopilará información documental existente de inventarios y atributos físicos de la red de influencia, dicha información será validada y en su caso, complementada con inspecciones en campo; así como, obras en proceso, de modernización o por ejecutar. El resultado de esta actividad deberá contener una caracterización de la red de análisis con sus principales atributos, entre los que se incluyen los siguientes, en lo posible y sin ser limitativos: 1 Clasificación de la carretera, 2 Jurisdicción, 3 Tipo de terreno, 4 Sección transversal: Ancho de corona, Número de carriles, Acotamientos, Faja separadora, Corte/terraplén/balcón, Situación visible del derecho de vía en cada lado del camino (ancho, obstrucciones, invasiones, etc.), 5 Principales estructuras: Puentes (longitud y tipo), PIV’s/PSV’s, Pasos peatonales, Túneles (longitud y tipo), Entronques (a nivel/desnivel), Plazas de cobro y nivel tarifario por tipo de vehículo, Topes, Dispositivos de seguridad. El entregable de esta actividad consiste en un informe con los principales resultados obtenidos; conforme a lo indicado en los párrafos anteriores (clasificación de la carretera, jurisdicción, reconstrucción del alineamiento horizontal, reconstrucción del alineamiento vertical, sección transversal y principales estructuras); así como, una base de datos georreferenciada (proyección en UTM, WGS 84), la cual será incorporada al modelo de transporte.

  - DIAGNÓSTICO DE LA DEMANDA.

DIAGNOSTICO DE LA DEMANDA, “El Contratista” recopilará información documental existente y realizará trabajos de campo para caracterizar la demanda en la red de análisis. La recopilación de información documental existente incluirá: 1 Serie histórica anual de los últimos 10 años sobre el volumen de tránsito y su composición vehicular para los diferentes tramos que integran la red de análisis con base en las publicaciones de Datos Viales de la SCT, 2 Identificación y recopilación de información histórica de tránsito mensual y su composición vehicular en estaciones permanentes (plazas de cobro) que sirvan de base para la desestacionalización de los aforos que realicen, 3 Planes y programas a nivel Federal, Estatal y Municipal con relación al área de estudio para identificar proyectos de desarrollo económico, urbano y de infraestructura relacionados con la red de análisis. “El Contratista” elaborará una síntesis de la información recopilada con los elementos necesarios para construir, en actividades posteriores, escenarios futuros de la demanda, 4 Identificación y recopilación de información de los principales generadores de tránsito y las variables socioeconómicas relacionadas (PIB, población, PEA, vehículos registrados, etc.). A partir de la información recopilada, “El Contratista” elaborará un informe que caracterice el contexto socioeconómico, que sirva de base para la construcción de escenarios futuros de crecimiento de la demanda. Para cada escenario se documentarán las premisas consideradas. Los trabajos de campo de Ingeniería de Tránsito incluyen los siguientes, los cuales se presentan en los mapas de ubicación de los trabajos de campo: a) Aforos Automáticos 7x24 con clasificación vehicular, b) Aforos Manuales con clasificación vehicular, c) Encuestas O-D de 12 horas por dos días: uno entre semana y otro en fin de semana, d) Encuestas PD de 12 horas por dos días: uno entre semana y otro en fin de semana, e) Aforos direccionales, f) Velocidades y tiempos de recorrido por el método del vehículo flotante en la ruta y en horas de máxima demanda para un día entre semana y otro en fin de semana. Para el caso de las encuestas O-D los tamaños de muestra se diseñarán para un nivel de confianza del 95% y un error máximo del 3%. Previo a la ejecución de los trabajos de campo, se elaborará un programa calendarizado con las ubicaciones definitivas de los sitos donde se aplicarán, así como el formato para las encuestas de Origen-Destino y cualquier otra información relevante para someterla a revisión y aprobación por parte de “La Dependencia”. Una vez realizados los trabajos de campo se procederá a su captura, validación y construcción de las bases de datos correspondientes, de acuerdo al formato de la encuesta O-D. A partir de los trabajos de campo realizados, se construirá un modelo de demanda para el año base (2019) el cual incluye el desarrollo de una zonificación, matrices origen-destino en TDPA por grupo vehicular (A, B, CU (C2 y C3), CA1 y CA2) y motivo de viaje (autos). A partir de estas matrices se analizarán los patrones de viaje con base en los principales pares origen-destino. Los entregables de esta actividad incluyen los siguientes: 1 Análisis de las actividades principales socioeconómicas de la red de análisis en estudio, 2 Análisis de las premisas para la construcción de escenarios futuros (3) de demanda, 3 Análisis de los trabajos de campo en el que se describan cada uno de los trabajos realizados con sus principales resultados y los anexos correspondientes, incluirá la descripción del contenido de cada una de las bases de datos construidas, 4 Archivos digitales con las bases de datos de cada uno de los trabajos de campo realizados, 5 Análisis de las tendencias de crecimiento histórico del tránsito por grupo vehicular con base en la información de las publicaciones de Datos Viales, 6 Análisis de las tendencias de crecimiento histórico del tránsito por grupo vehicular con base en la información de las estaciones permanentes seleccionadas, 7 Análisis de los patrones de viaje de los principales pares origen-destino (líneas de deseo) por grupo vehicular (A, B, CU (C2 y C3), CA1 y CA2), 8 Matrices origen-destino en TDPA por grupo vehicular para el año base (2019), así como las correspondientes para los escenarios futuros de crecimiento de la demanda, 9 Base de datos que contenga la demanda asociada a cada arco de la red de análisis, la cual será incorporada al modelo de transporte.

# MAPA CON UBICACIÓN DE TRABAJOS DE CAMPO

SIMBOLOGÍA

Aforo Automático

Aforo Direccional

Encuesta Origen-Destino

  - DIAGNÓSTICO DE LAS CONDICIONES DE OPERACIONES ACTUALES Y FUTURAS.

DIAGNOSTICO DE LAS CONDICIONES DE OPERACIONES ACTUALES Y FUTURAS, Con base en las actividades anteriores “El Contratista” integrará un modelo de transporte para de la red de análisis para el año base 2019, el cual incluye la construcción y calibración de un modelo de asignación de tránsito. Este modelo de transporte se calibrará para representar la situación actual observada. “El Contratista” deberá tener los conocimientos de cómo integrar el modelo de transporte. A partir de la caracterización de la situación actual “El Contratista” construirá indicadores de desempeño para cada uno de los arcos de la red de análisis. Estos indicadores de desempeño incluirán, pero no se limitarán a los siguientes: 1 TDPA con composición vehicular (A, B, CU (C2 y C3), CA1 y CA2), 2 Velocidades de operación por grupo vehicular (A, B, CU (C2 y C3), CA1 y CA2), 3 Capacidad y Niveles de Servicio, 4 Accidentes. Para el tema de los accidentes, “El Contratista” recopilará información lo más desagregada posible de todos los accidentes ocurridos por lo menos en los últimos 5 años o los años más recientes; analizará de manera integral con el diagnóstico de la oferta y demanda. “El Contratista” elaborará un análisis de la situación futura para el horizonte de planeación (30 años) para cada uno de los arcos. Este análisis lo realizará por quinquenios obteniendo los mismos indicadores de desempeño definidos para el año base.  Los entregables de esta actividad son los siguientes: 1 El análisis de la problemática para cada uno de los tramos de la red de análisis, 2 Base de datos de los accidentes ocurridos en los últimos 5 años o los años más recientes, como se indica en párrafos anteriores, 3 Informe que documente el diagnóstico de operación para cada uno de los arcos de la red de análisis, tanto para la situación actual (año base 2019) como para el horizonte de planeación a 30 años, 4 “El Contratista” deberá entregar el modelo de transporte debidamente calibrado en formato *.inpx o compatible.

IDENTIFICACIÓN DE NECESIDADES Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN.

En esta actividad “El Contratista” definirá en conjunto con “La Dependencia” la imagen objetivo de la red de análisis. Se realizará una comparación entre la imagen objetivo planteada y la situación actual y futura de cada uno de los subtramos para identificar las necesidades en cada uno de ellos. Una vez identificadas las necesidades “El Contratista” propondrá alternativas de solución para cada subtramo que lo requiera, entre las que se encuentran las siguientes, sin que esto sea limitativo:

- Ampliación del número de carriles.

- Tercer carril de ascenso.

- Rectificaciones o correcciones de ruta o trazo.

- Tramos nuevos (libramientos).

- Optimización de entronques.

- Reducción de tarifas en la ruta de cuota (en su caso)

- Optimización de las conexiones con la ruta de cuota (en su caso)

- Mejoras en la señalización en puntos específicos.

- Mejoras en los dispositivos de seguridad en puntos específicos.

- Mejoras en el aprovechamiento del derecho de vía en puntos específicos.

“El Contratista” elaborará una tabla por subtramo con las alternativas de solución identificadas para cada uno de ellos, la cual se someterá a consideración de “La Dependencia” para determinar cuáles de ellas serán llevadas a nivel anteproyecto.

El entregable de esta actividad consiste en un informe que documente la imagen objetivo aprobada de las carreteras analizadas, así como las necesidades y alternativas de solución identificadas para cada la modernización de la carretera Pachuca-Tempoal, tramo: Cerro Colorado-Zacualtipán, en el Estado de Hidalgo.

4.-  IDENTIFICACIÓN DE NECESIDADES Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN.

En esta actividad “El Contratista” definirá en conjunto con “La Dependencia” la imagen objetivo de la red de análisis. Se realizará una comparación entre la imagen objetivo planteada y la situación actual y futura de cada uno de los subtramos para identificar las necesidades en cada uno de ellos. Una vez identificadas las necesidades “El Contratista” propondrá alternativas de solución para cada subtramo que lo requiera, entre las que se encuentran las siguientes, sin que esto sea limitativo: 1 Ampliación del número de carriles, 2 Tercer carril de ascenso, 3 Rectificaciones o correcciones de ruta o trazo, 4 Tramos nuevos (libramientos), 5 Optimización de entronques, 6 Reducción de tarifas en la ruta de cuota (en su caso), 7 Optimización de las conexiones con la ruta de cuota (en su caso), 8 Mejoras en la señalización en puntos específicos, 9 Mejoras en los dispositivos de seguridad en puntos específicos, 10 Mejoras en el aprovechamiento del derecho de vía en puntos específicos. “El Contratista” elaborará una tabla por subtramo con las alternativas de solución identificadas para cada uno de ellos, la cual se someterá a consideración de “La Dependencia” para determinar cuáles de ellas serán llevadas a nivel anteproyecto. El entregable de esta actividad consiste en un informe que documente la imagen objetivo aprobada de las carreteras analizadas, así como las necesidades y alternativas de solución identificadas para cada la modernización de la carretera Pachuca-Tempoal, tramo: Cerro Colorado-Zacualtipán, en el Estado de Hidalgo.

- EVALUACIÓN DE LAS ALTERNATIVAS Y SELECCIÓN DE LA MÁS CONVENIENTE

EVALUACIÓN DE LAS ALTERNATIVAS Y SELECCIÓN DE LAS MÁS CONVENIENTE, Se evaluarán a nivel de prefactibilidad cada una de las alternativas de solución identificadas. Esta evaluación incluirá los siguientes aspectos: 1 Técnicos (los cuales deberán cumplir con la normatividad vigente): a Trazo, b Drenaje, c Geotecnia, d Operación, e Costos de obra. 2 Legales: a Proceso de consulta a pueblos y comunidades indígenas, b Derecho de vía, se deberá presentar en el estudio, las condiciones actuales del derecho de vía de la zona de influencia; es decir, tipo de propiedad, afectaciones, invasiones, situación catastral, posibles zonas de recuperación, entre otros, c Posibles afectaciones que se pueden presentar al momento de construir o modernizar los subtramos, d Determinar el tipo de uso de suelo, que se tiene en los subtramos analizados o en su caso en construcciones nuevas. 3 Ambientales (la congruencia de la alternativa con la normatividad ambiental aplicable y las regulaciones de uso de suelo). 4 Socioeconómicos (indicadores de rentabilidad social). “El Contratista” definirá la procedencia o no procedencia del proceso de consulta a pueblos y comunidades indígenas, mediante la elaboración de un diagnóstico social, donde se determinará el área de influencia de las alternativas o áreas de posible afectación, análisis de la interacción entre la zona de influencia de la alternativa con base a los datos de las comunidades indígenas de acuerdo al Censo de Población Indígena (INEGI 2010) y  se verificará en campo para confirmar la ubicación de las comunidades que podrían ser posibles de consulta (el total de las comunidades dentro de la zona de influencia de la alternativa) y que cumplan con el porcentaje mínimo de habitantes indígenas, igual o mayor 40 por ciento según el Protocolo de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI), podrían ser posibles sujetos de consulta. En este sentido, se emplearía un Sistema de Información Geográfica (SIG) que permita tener una base de datos georreferenciada (proyección en UTM, WGS 84) con los atributos de la alternativa. Con esta información “El Contratista” elaborará una matriz multicriterio y definirá en conjunto con “La Dependencia” los criterios para seleccionar la mejor alternativa. El entregable de esta actividad consiste en un informe que documente para cada subtramo los resultados de la evaluación de cada alternativa identificada, así como el criterio y resultados de la selección de la mejor alternativa para cada subtramo.

- INTEGRACIÓN DEL ANÁLISIS COSTO-BENEFICIO.

INTEGRAIÓN DEL ANÁLISIS COSTO-BENEFICIO, “El Contratista” deberá realizar las evaluaciones socioeconómicas de cada una de las alternativas analizadas e integrará el Análisis Costo-Beneficio, conforme a los Lineamientos vigentes emitidos por la Unidad de Inversiones de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

7.-INFORME FINAL.

INFORME FINAL, “El Contratista” elaborará un informe final y un informe ejecutivo con anexos que contenga la información que le sea de utilidad a la “La Dependencia” para llevar a cabo los pasos siguientes que permitan materializar el programa de obras planteado. El entregable de esta actividad es un informe final completo con sus anexos, donde se presente un resumen de todas las actividades realizadas, así como un informe ejecutivo con fines de presentación de resultados.

El programa de trabajo deberá considerar que el estudio se realizará en un plazo de 60 días, en el que se deberán realizar las actividades solicitadas en el Catálogo de Conceptos. La presentación de las propuestas técnica y económica se deberá ajustar a las bases de concurso y a los formatos que se anexan en las mismas.

8.- CAPACIDAD Y EXPERIENCIA DE “EL CONTRATISTA”

“El Contratista” deberá considerar en su propuesta, como mínimo, la plantilla de personal técnico indicada asimismo deberá acreditar la experiencia de los últimos cinco años en formulación y ejecución de proyectos carreteros y/o trabajos relacionados con vías terrestres.