SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL GOBIERNO

DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE HIDALGO

“Carretera Real del Monte – Entronque Huasca”

APÉNDICE 4 DE LAS BASES

GENERALES DEL CONCURSO

APARTADO CRITERIOS DE EVALUACIÓN

PARA LA ADJUDICACIÓN DE UN PROYECTO DE ASOCIACIÓN PÚBLICO PRIVADA, PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE DISPONIBILIDAD DE LA “CARRETERA REAL DEL MONTE – ENTRONQUE HUASCA”, EN EL ESTADO DE HIDALGO, ASÍ COMO EL OTORGAMIENTO DE UNA CONCESIÓN DE JURISDICCIÓN ESTATAL POR 30 AÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN, OPERACIÓN, EXPLOTACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA “CARRETERA REAL DEL MONTE – ENTRONQUE HUASCA”, EN EL ESTADO DE HIDALGO.

ÍNDICE

| - Definiciones ….………………………………………………………………………………………... | 3 |
| --- | --- |
| - Consideraciones Generales ………………………………………………………………………... | 3 |
| - Metodología de Evaluación ………………………..................................………………………... | 3 |
| - Determinación del Concursante Ganador …………………………………...…………………… | 4 |
| - Criterios de Evaluación ……..…………………………….……………………………….………… | 10 |

# Definiciones.

Para los efectos del presente Apartado de Criterios de Evaluación, los términos en este definidos tendrán el mismo significado que en las Bases Generales del Concurso se les atribuye, salvo que expresamente se indique lo contrario. Las definiciones se utilizarán en plural cuando se haga referencia conjunta a los conceptos o personas que cada una de ellas define, sin que por eso se modifique su significado.

# Consideraciones Generales.

El objeto del presente Apartado es el establecer un procedimiento claro que permita a los Concursantes conocer la metodología que utilizará la Secretaría para evaluar las Propuestas relativas al proyecto de Asociación Público Privada, para la prestación del servicio de disponibilidad de la “Carretera Real del Monte – Entronque Huasca”, así como el otorgamiento de la concesión por 30 años, para su construcción, operación, explotación, conservación, administración y mantenimiento, en el Estado de Hidalgo. Lo anterior, con el propósito de seleccionar, en su caso, a la Propuesta ganadora que cumpla con los requerimientos establecidos en las Bases y sus Apéndices.

# Metodología de la Evaluación.

Con fundamento en lo establecido en el párrafo segundo de la Regla 37.7.9. de las Reglas de Operación del Fondo Nacional de Infraestructura, la evaluación de las Propuestas será binaria; no obstante, para evaluar las Ofertas Técnicas, a fin de permitir la comparación objetiva e imparcial de las Propuestas, se utilizará un método de puntos, ya que la misma debe ser cuantificable, lo anterior, en términos de lo establecido por el artículo 79, Fracción I, inciso b) del Reglamento de la Ley APP.

El proceso de evaluación se llevará a cabo considerando todos los documentos presentados en las Ofertas Técnicas y las Ofertas Económicas. La revisión y evaluación de las Propuestas se realizará con base en lo establecido y solicitado en las Bases y en los Apéndices 1, 2 y 3 y sus respectivos formatos y anexos.

# La metodología de evaluación comprenderá la valoración de los siguientes aspectos:

# 3.1. Para la evaluación de la Oferta Técnica se tomará en consideración lo siguiente:

# 3.1.1. Que cumpla con la entrega de la documentación e información que debe presentarse con la Oferta Técnica.

# 3.1.2. Que cumpla con los requisitos establecidos en el Apéndice 1, Apartado de Aspectos Técnicos de las Bases Generales del Concurso.

# 3.1.3. Que cumpla con la entrega del Paquete de Documentación Legal a que hace referencia el Apéndice 3, Apartado de Aspectos Legales de las Bases Generales del Concurso.

# 3.1.4. Que demuestre la experiencia y capacidad técnica de la persona moral y su personal que llevará a cabo la Construcción, la Operación, la Conservación y el Mantenimiento del Proyecto que se exige en la Bases y sus Apéndices.

# 3.1.5. Que exista consistencia entre los planes y Programas de Construcción, Operación, Conservación y Mantenimiento.

# 3.2. Para la evaluación de la Oferta Económica se tomará en consideración lo siguiente:

# 3.2.1. Cumplimiento de la entrega de la documentación e información que debe presentarse con la Oferta Económica.

# 3.2.2. Consistencia de la evaluación económico-financiera del Proyecto.

# 3.2.3. Carta de crédito por un monto de $15’000,000.00 (Quince Millones de Pesos 00/100 M.N.) para garantizar en favor de la Secretaría de Finanzas Públicas del Gobierno del Estado de Hidalgo la Garantía de Seriedad de la Propuesta.

# Criterios de Evaluación.

4.1. Revisión Documental.

En esta primera etapa se verificará que el Concursante haya entregado toda la documentación que debe integrarse a la Oferta Técnica de conformidad con las Bases Generales del Concurso y los Apéndices 1, Apartado de Aspectos Técnicos y 3, Apartado de Aspectos Legales, y sus respectivos formatos y anexos.

Los Concursantes que hayan obtenido el Comprobante de Revisión Previa del Concursante, deberán presentarlo como parte integrante de su Oferta Técnica, sin necesidad de presentar nuevamente junto con la Oferta antes referida, la documentación e información correspondiente al Apéndice 3, Apartado de Aspectos Legales de las Bases Generales del Concurso.

En el caso de que algún Concursante no haya solicitado el Comprobante de Revisión Previa del Concursante, deberá presentar toda la información, documentación y aclaraciones correspondientes relativas al Paquete de Documentación Legal como parte integrante de su Oferta Técnica, en un sobre por separado.

Sin excepción alguna, en caso de no presentarse el Comprobante de Revisión Previa del Concursante, o en su caso, la información, documentación y aclaraciones correspondientes relativas al Paquete de Documentación Legal, a que hace referencia el Apéndice 3, Apartado de Aspectos Legales de las Bases Generales del Concurso, no procederá la revisión de la Oferta Técnica.

4.2. Evaluación Técnica.

La evaluación de la información incluida en la Oferta Técnica se realizará de la siguiente manera:

    - Evaluación cuantitativa

En esta primera etapa se verificará que el Concursante haya entregado toda la documentación que debe integrarse a la Oferta Técnica de conformidad con las Bases Generales del Concurso, Apéndices y sus respectivos formatos y anexos. En caso de que la Oferta Técnica no se entregue en la forma y términos establecidos en las Bases Generales del Concurso, Apéndices y sus respectivos formatos y anexos; acompañada de toda la documentación necesaria será desechada.

    - Evaluación cualitativa

La evaluación de la información incluida en la Oferta Técnica se realizará a través del cumplimiento de todos los requisitos solicitados en las Bases Generales del Concurso, Apéndices y sus respectivos formatos y anexos La evaluación de los documentos técnicos que hayan cumplido con lo mencionado en el numeral 4.2.1 anterior comprenderá el análisis de los siguientes aspectos:

      - Acreditación de la experiencia y capacidad técnica.

El Concursante, los Subcontratistas y el personal técnico propuesto, deberán acreditar la experiencia y capacidad técnica en trabajos con características, complejidad, magnitud y condiciones similares a los solicitados en el presente procedimiento de contratación referentes a Construcción, Operación, Conservación y Mantenimiento. La experiencia y capacidad técnica descritas en este apartado deberán acreditarse en los términos establecidos para estos efectos en el Apéndice 1, Apartado de Aspectos Técnicos de las Bases Generales del Concurso, y de la forma y con la documentación soporte descrita en el mismo. La falta de cumplimiento de cualquiera de los requisitos señalados en el Apéndice 1, Apartado de Aspectos Técnicos de las Bases Generales del Concurso para acreditar la experiencia y capacidad técnica del Concursante, será causa de desechamiento de la Propuesta.

      - Aspectos técnicos.

El Concursante deberá proponer un Proyecto factible técnica y operativamente que como mínimo brinde fluidez, rapidez y seguridad al Usuario en los accesos y salidas a la vía y a lo largo de la misma, como se indica en el Apéndice 1, Apartado de Aspectos Técnicos de las Bases Generales del Concurso, y deberá contar con un sistema de gestión de calidad (SGC), en las diferentes etapas.

      - Consistencia de la evaluación de los Programas de Construcción, Operación, Conservación y Mantenimiento.

Los Programas de Construcción, Operación, Conservación y Mantenimiento deberán ser consistentes entre sí. Deberán tomar en cuenta, de manera enunciativa y no limitativa, actividades operativas en períodos de mantenimiento, actividades de postconstrucción, en su caso, durante la fase operativa.

Con base en el análisis mencionado en el numeral anterior, la Convocante emitirá un dictamen en el que señalará las razones en las que se funde su determinación para admitir o desechar las Ofertas Técnicas.

En caso de que sea declarada como “No Solvente” en términos de los Criterios de Evaluación y las Bases de las Bases Generales del Concurso, la Oferta Técnica será desechada. Esta resolución será notificada por escrito al Concursante respectivo en el acto de resultado de la evaluación de las Ofertas Técnicas y apertura de las Ofertas Económicas.

    - Causales de desechamiento de la Oferta Técnica.

Además de las descritas en las Bases Generales del Concurso y en este Apéndice, se desecharán las Ofertas Técnicas en las que:

      - La Oferta Técnica no se entregue en la forma y términos establecidos en las Bases Generales del Concurso y sus Apéndices.

      - No se acredite la experiencia y capacidad técnica del Concursante, subcontratistas y personal técnico propuestos.

      - No exista congruencia en los Programas de Construcción, Operación, Conservación y Mantenimiento.

      - La Oferta Técnica no haya obtenido cuando menos 70 (setenta) de los 100 (cien) puntos máximos que pueden obtener en la evaluación técnica, no se entregue en la forma y términos establecidos en las Bases Generales del Concurso.

# 4.3. Evaluación Económica.

La Oferta Económica de cada Concursante se abrirá únicamente si la Oferta Técnica de dicho Concursante fue declarada como “Solvente” por la Secretaría, en términos de lo señalado en el numeral 4.2.3.4 del presente Apéndice.

En esta primera etapa de la evaluación de la Oferta Económica se verificará que el Concursante haya entregado toda la documentación que debe integrarse a la Oferta Económica de conformidad con las Bases Generales del Concurso y el Apéndice 2, Apartado de Aspectos Económicos y Financieros de las citadas Bases. En caso de que la Propuesta no se entregue en la forma y términos establecidos en las Bases Generales del Concurso y sus Apéndices y acompañada de toda la documentación necesaria para evaluarla, dicha Propuesta será desechada.

La evaluación de la información incluida en la Oferta Económica se realizará a través de la revisión de los elementos económicos que se encuentran detallados en la tabla de la Oferta Económica que forma parte integrante de este Apéndice. La evaluación de los documentos económicos y financieros comprenderá el análisis de los aspectos contenidos en los Anexos 1 y 2 del presente Apéndice.

4.3.1. Consistencia de la evaluación económico financiera del Proyecto.

Se considerará que cumplen aquellas Ofertas Económicas que presenten consistencia en la evaluación financiera del Proyecto presentado por parte del Concursante, sin errores, omisiones, total consistencia con la Oferta Técnica (volúmenes, precios, programas, etc.) y sumario de términos y condiciones. En particular que cumpla con lo siguiente:

4.3.1.1. El Programa de Inversión, los Presupuestos de: (i) Conservación, (ii) Operación y (iii) Mantenimiento presentados en su Propuesta, son consistentes con el Apéndice 1, Apartado de Aspectos Técnicos de las Bases Generales del Concurso, incluyendo los Programas de Construcción, Conservación y Mantenimiento;

4.3.1.2. Las fuentes de Financiamiento y su liquidez (Capital de Riesgo y Financiamiento) son suficientes y/o estarán disponibles para la Construcción de las Obras y puesta en servicio del Proyecto, conforme al Programa de Inversión, para lo anterior, se aclara que el Capital de Riesgo deberá representar como mínimo el 25% (veinticinco por ciento) del Monto Total de la Inversión, sin incluir IVA ni intereses de los Financiamientos, coberturas y comisiones de los mismos;

4.3.1.3. Los precios unitarios del Presupuesto de Construcción son consistentes con y los rendimientos empleados en la ejecución de los trabajos sean consistentes con la práctica constructiva en la industria y cualquier insumo o equipo importado incluya los costos asociados a las disposiciones de las Leyes Aplicables en materia aduanera. Lo anterior, de manera que dicho análisis permita constatar razonablemente la viabilidad de la Construcción de las Obras conforme a los requisitos establecidos en las Bases Generales del Concurso. En todos los casos, la calidad de los insumos y las Obras deberán cumplir con las Especificaciones Técnicas y las NOM’s;

4.3.1.4. El Presupuesto de Operación y Mantenimiento planteado por el Concursante en su Propuesta es consistente y congruente con lo propuesto en su Programa de Operación para cumplir con los requerimientos de Operación y equipamiento establecidos en las Bases Generales del Concurso, el Contrato APP y el Título de Concesión, considerando, al menos, el tipo de equipamiento para el control del tránsito (peaje e ITS), el número y la ubicación de casetas de cobro, el volumen de tránsito y su incremento a lo largo de la vigencia del Contrato APP, los Sistemas de Gestión y los costos del personal, equipo e insumos que integran el catálogo de conceptos del Presupuesto de Operación y Mantenimiento;

4.3.1.5. Que los ingresos estimados por el Concursante a partir del Estudio de Asignación y Pronóstico de Tránsito y las tarifas indicadas en la Oferta Económica estén calculados correctamente y se determine que son suficientes para cubrir los costos del Proyecto, incluyendo Operación, Conservación y Mantenimiento, la recuperación del Capital de Riesgo y su TIR, el pago de los Financiamientos, la constitución de fondos y cualesquiera otros requerimientos de recursos en términos de la Propuesta, el Contrato APP y del Título de Concesión;

4.3.1.6. La Propuesta satisface el análisis de sensibilidad requerido en el Apéndice 2, Apartado de Aspectos Económicos y Financieros de las Bases Generales del Concurso y soporta desviaciones. Es decir, ante los cambios en las variables indicadas el Proyecto mantiene viabilidad financiera ya que tiene capacidad para amortizar el financiamiento propuesto y aun así obtiene TIR del Capital de Riesgo sin comprometer los costos de Operación, Mantenimiento y Conservación;

4.3.1.7. El modelo financiero sea consistente internamente y con el resto de la Propuesta, incluyendo los formatos presentados, el Programa de Inversión y los presupuestos, la asignación y pronóstico de tránsito, las fuentes de financiamiento y sus montos, y en general con lo establecido en el Apéndice 2, Apartado de Aspectos Económicos y Financieros de las Bases Generales del Concurso. Adicionalmente que el modelo financiero sea consistente con todos los términos de la carta de términos y condiciones bancarios;

4.3.1.8. El esquema económico y financiero de la Oferta Económica es congruente para cubrir los gastos previstos del Financiamiento, Construcción, Explotación, Operación, Conservación y Mantenimiento, desglosados por año, durante la vigencia del Contrato APP;

4.3.1.9. El cálculo de la TIR, los costos de Financiamiento, incluyendo comisiones y el programa de pago de los Financiamientos son consistentes y no contienen errores u omisiones de conceptos que, adicionales al costo de las Obras, se consideren relevantes para la ejecución del Proyecto y que hagan inviable la Oferta Económica.

Se considerará que cumple con lo establecido en el presente Apéndice, aquellas Ofertas Económicas que presenten inconsistencias menores en la evaluación financiera del Proyecto, en cualquiera de los rubros referidos, por parte del Concursante y que no alteren la solvencia de la Propuesta, ni modifiquen el resultado de la evaluación financiera.

Finalmente, aquellas Ofertas Económicas que presenten inconsistencias mayores en la evaluación financiera del Proyecto por parte del Concursante, en cualquiera de los rubros referidos que alteraren la solvencia de la Propuesta y afecten el resultado de la evaluación financiera serán desechadas por la Convocante.

4.3.2. Criterio y reglas de evaluación de la Oferta Económica.

Se adjudicará el contrato y se otorgará el Título de Concesión al Concursante que acredite requerir el menor monto de Subvención en su Oferta Económica. En caso de que dos o más Concursantes hayan solicitado la misma Subvención, se adjudicará el Contrato APP y se otorgará el Título de Concesión al Concursante que presente las menores tarifas, en términos del Apéndice 2, Apartado de Aspectos Económicos y Financieros.

En caso de empate se adjudicará el Contrato APP y se otorgará el Título de Concesión al Concursante que haya considerado en su propuesta el mayor monto de aportación de Capital de Riesgo.

Si persiste la igualdad de condiciones, la Secretaría optará por la Propuesta que ofrezca mayor empleo tanto de los recursos humanos del país, como la utilización de bienes o servicios de procedencia nacional y los propios de la región de que se trate.

Para acreditar el cumplimiento anterior, sólo se tomarán en cuenta las Propuestas que no hayan sido desechadas de acuerdo a lo establecido en inciso 5.4.1 del presente Apéndice.

4.4. Carta de Crédito.

Carta de Crédito por un monto de al menos $15’000,000.00 (Quince millones de pesos 00/100 M.N.) que deberá presentar el Concursante para garantizar en favor de la Secretaría de Finanzas Públicas del Gobierno del Estado de Hidalgo la Garantía de Seriedad de la Propuesta, misma que deberá permanecer vigente hasta el momento en que, de ser el caso, se firme el Contrato APP. La Garantía de Seriedad podrá hacerse efectiva en los supuestos previstos en el numeral 2.3.7 de las Bases Generales del Concurso.

La Garantía de Seriedad de la Propuesta deberá estar denominada en Pesos y constituirse mediante Carta de Crédito incondicional e irrevocable en favor de la Secretaría de Finanzas Públicas del Gobierno del Estado de Hidalgo, expedida por una institución de crédito debidamente autorizada para operar en México. La Propuesta de aquel Concursante que no presente la Carta de Crédito en los términos solicitados, será desechada.

Para el caso en que el Concursante este integrado por un Consorcio, cada uno de sus integrantes podrá presentar una Carta de Crédito correspondiente a su porcentaje de participación, siempre y cuando la suma de éstas, sea por un monto total de al menos $15’000,000.00 (Quince millones de pesos 00/100 M.N.).

4.5. Causales de desechamiento de la Oferta Económica y Financiera.

Además de las descritas en las Bases Generales del Concurso, se desecharán las Propuestas Económicas en las que:

4.5.1. Se incumpla con lo señalado en el Orden B relativo a la Carta de Crédito.

4.5.2. El Concursante no demuestre que sus fuentes de financiamiento, la liquidez con que cuenta (Capital de Riesgo y Financiamiento) son suficientes para la Construcción de las Obras y puesta en servicio del Proyecto conforme al Programa de Inversión para la Construcción de las Obras, si con ello, a juicio de la Secretaría, se afecta la solvencia de la Propuesta.

4.5.3. El Concursante no presente la Carta de Términos y Condiciones de los Financiamientos.

4.5.4. El Capital de Riesgo no represente como mínimo el 25% (veinticinco por ciento) del Monto Total de la Inversión, sin incluir el IVA, ni intereses de los Financiamientos, coberturas y comisiones de los mismos.

4.5.5. No se presenten debidamente analizados e integrados los precios unitarios que representen cuando menos el 80% del Presupuesto de Construcción (catálogo general de los conceptos y cantidades de obra, en los términos requeridos en el Apéndice 2, Apartado de Aspectos Económicos y Financieros de las Bases Generales del Concurso.

4.5.6. El Programa de Inversión, los Presupuestos de: (i) Conservación, (ii) Operación, (iii) Mantenimiento presentados en la Propuesta de que se trate, no sean consistentes con los programas correspondientes del Apéndice 1, Apartado de Aspectos Técnicos de las Bases Generales del Concurso y que tal inconsistencia, afecte la solvencia de la Propuesta.

4.5.7. Los ingresos estimados por el Concursante a partir del Estudio de Asignación y Pronóstico de Tránsito y las tarifas indicadas en la Oferta Económica y Financiera no sean calculados correctamente y por tanto se determine que no son suficientes para cubrir los cotos del Proyecto incluyendo Operación, Conservación y Mantenimiento, la recuperación del Capital de Riesgo y su TIR, el pago de los Financiamientos, la constitución de los fondos y cualesquiera otros requerimientos de recursos en términos de la Propuesta, el Contrato APP y del Título de Concesión.

4.5.8. No se entregue en la forma y términos establecidos en las Bases Generales del Concurso y acompañada de toda la documentación necesaria para su evaluación.

| # ORDEN | # PARÁMETROS A EVALUAR | # CUMPLE |  |
| --- | --- | --- | --- |
| # A | # CONSISTENCIA DE LA EVALUACIÓN ECONÓMICO FINANCIERA DEL PROYECTO | # SI | # NO |
| # 1 | Se considerará(n) como viable(s) aquella(s) Propuesta(s) Económica(s) presentada(s) de acuerdo a lo establecido en este Apartado. Que acrediten su condición financiera y su capacidad de recursos requeridos. Total consistencia de la evaluación financiera del Proyecto por parte del Concursante, sin errores, omisiones, total consistencia con la Oferta Técnica (volúmenes, precios, programas) y sumario de términos y condiciones. |  |  |
| # 2 | Existen algunos aspectos de menor relevancia en la evaluación financiera del Proyecto por parte del Concursante que no alteran la solvencia de la Propuesta ni modifican el resultado de la evaluación financiera. |  |  |
| # 3 | Inconsistencias mayores de la evaluación financiera del Proyecto por parte del Concursante que alteran la solvencia de la Propuesta y por tanto se modificaría el resultado de la evaluación financiera. |  |  |
| # B | CARTA DE CRÉDITO POR UN MONTO MÍNIMO DE $15’000,000.00 (Quince Millones de Pesos 00/100 M.N.) | # SI | # NO |
| # 1 | El Concursante para garantizar en favor de la Secretaría de Finanzas Públicas presenta la Garantía de Seriedad de la Propuesta, por un monto de $15’000,000.00 (Quince Millones de Pesos y 00/100 Moneda Nacional). |  |  |
| # C | # CRITERIO Y REGLAS DE EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA ECONÓMICA | # SI | # NO |
| # 1 | El licitante que haya presentado una Propuesta Técnica declarada como solvente, cumplido en los criterios de Consistencia de la Evaluación Financiera del Proyecto y presentación de la Carta de Crédito de seriedad mencionados arriba y que solicite el menor monto de Subvención será el Licitante Ganador. En caso de que dos o más Concursantes hayan solicitado la misma Subvención, se otorgará el Contrato APP al Concursante que presente las menores tarifas, en términos del Apéndice 2, Apartado de Aspectos Económicos y Financieros. En caso de empate se otorgará el Contrato APP al Concursante que haya considerado en su Propuesta el mayor monto de aportación de Capital de Riesgo. |  |  |

# Determinación del Concursante Ganador.

# 5.1. El Concursante Ganador será aquél participante que haya presentado una propuesta solvente, por cumplir con los requisitos legales, técnicos y económicos y solicite la subvención más baja.

# 5.2. En caso de que dos o más Concursantes cuya Proposición haya resultado solvente, hayan solicitado la misma subvención, se otorgará el Contrato APP al Concursante que presente las menores tarifas, en términos del Apéndice 2, Apartado de Aspectos Económicos y Financieros de las Bases Generales del Concurso.

# 5.3. En caso de empate se otorgará el Contrato APP al Concursante que haya considerado en su Propuesta el mayor monto de aportación de Capital de Riesgo.

# 5.4. Si persiste la igualdad de condiciones, la Secretaría optará por la Proposición que considere que ofrecerá mayor empleo tanto de los recursos humanos del país, como prioridad en la utilización de bienes o servicios de procedencia nacional y los propios de la región en la que se ubicará la “Carretera Real del Monte – Entronque Huasca”.