SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL GOBIERNO

DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE HIDALGO

“Carretera Real del Monte – Entronque Huasca”

ANEXO 10

APARTADO B

LINEAMIENTOS DEL SISTEMA INTEGRAL DE

GESTIÓN DE LA CALIDAD

ANEXOS DEL CONTRATO

PARA LA ADJUDICACIÓN DE UN PROYECTO DE ASOCIACIÓN PÚBLICO PRIVADA, PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE DISPONIBILIDAD DE LA “CARRETERA REAL DEL MONTE – ENTRONQUE HUASCA”, EN EL ESTADO DE HIDALGO, ASÍ COMO EL OTORGAMIENTO DE UNA CONCESIÓN DE JURISDICCIÓN ESTATAL POR 30 AÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN, OPERACIÓN, EXPLOTACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA “CARRETERA REAL DEL MONTE – ENTRONQUE HUASCA”, EN EL ESTADO DE HIDALGO.

# SISTEMA INTEGRAL DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

El Desarrollador está obligado a dar seguimiento a la satisfacción del usuario y a la competencia de la misma. Los requisitos establecidos en la presente sección con respecto a la Calidad, son los requisitos mínimos que debe cumplir el Desarrollador con respecto a la Calidad.

El objetivo de una empresa constructora de implantar el Sistema Integral de Gestión (SIG) es no estar propensa a sufrir una serie de fallas, las cuales pueden tener efectos negativos en la calidad del producto, en la seguridad y la salud de los trabajadores y el ambiente, aunque es posible también que, actividades que aumentan la calidad, repercutan negativamente en el ambiente y la salud de los trabajadores o viceversa, en consecuencia, la empresa deben buscar alternativas que garanticen la seguridad y la protección del ambiente aumentando a su vez la productividad y la calidad

Este SIG está integrado por el Sistema de Gestión de la Calidad (SGC), Sistema de Gestión Ambiental (SGA) y Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud Laboral (SGSSL).

## MANUAL DE LA CALIDAD (MANUAL DE GESTIÓN INTEGRADA)

Este documento debe incluir los siguientes capítulos que serán desarrollados conforme a la “Guía para la aplicación de la norma UNE-EN ISO 9001:2015 en empresas constructoras”: Este documento se debe desarrollar para abarcar los tres sistemas integrados SGC, SGA, SGSSL y Sistema de Gestión de la Calidad de la Conservación.

| Capítulo | Título del capítulo |
| --- | --- |
| 1 | Objeto y campo de aplicación |
| 4 | Contexto de la organización |
| 4.1 | Comprensión de la organización |
| 4.2 | Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas |
| 4.3 | Determinación del alcance del SGC |
| 4.4 | SGC y sus procesos |
| 5 | Liderazgo |
| 5.1 | Liderazgo y compromiso |
| 5.2 | Política de la calidad |
| 5.3 | Roles, responsabilidades y autoridades de la organización |
| 6 | Planificación del SGC |
| 6.1 | Acciones para abordar riesgos y oportunidades |
| 6.2 | Objetivos de la calidad y planificación para lograrlos |
| 6.3 | Planificación de los cambios |
| 7 | Apoyos |
| 7.1 | Recursos |
| 7.1.1 | Generalidades |
| 7.1.2 | Personal |
| 7.1.3 | Infraestructura |
| 7.1.4 | Ambiente para el procedimiento de los procesos |
| 7.1.5 | Recursos de seguimiento y de medición |
| 7.1.6 | Conocimiento de la organización |
| 7.2 | Competencia |
| 7.3 | Toma de conciencia |
| 7.4 | Comunicación |
| 7.5 | Información documental |
| 8 | Operación |
| 8.1 | Planificación y control operacional |
| 8.2 | Requisitos para productos y servicios |
| 8.3 | Diseño y desarrollo de los productos y servicios |
| 8.4 | Control de procesos, productos y servicios proporcionados externamente |
| 8.5 | Producción y prestación del servicio |
| 8.6 | Lanzamiento de productos y servicios |
| 8.7 | Control del producto no conforme |
| 9 | Evaluación del desempeño |
| 9.1 | Seguimiento, medición, análisis y evaluación |
| 9.2 | Auditoría interna |
| 9.3 | Revisión por la dirección |
| 10 | Mejora |
| 10.1 | Generalidades |
| 10.2 | No conformidades y acción correctiva |
| 10.3 | Mejora continua |

## PLAN DE LA CALIDAD DEL SGC.

1. Generalidades. El Plan de la Calidad indica la estrategia para conseguir la calidad deseada del Proyecto, es el documento que especifica qué procedimientos y recursos asociados deben aplicarse, quién debe aplicarlos y cuando debe aplicarse a un Proyecto, proceso, producto o contrato específico. El Plan de la Calidad sirve para indicar la aplicación específica de un sistema de la calidad para un Proyecto dado, también se utiliza para demostrar al cliente cómo El Desarrollador cumple con los requisitos de la calidad específicos.

El Plan de la Calidad proporcionan un mecanismo para enlazar los requisitos específicos de un Proyecto Ejecutivo a los Procedimientos de la Calidad; también es útil como directriz cuando El Desarrollador no cuente ni tenga operando, satisfactoriamente, un Sistema de Gestión de la Calidad documentado.

2. Distribución. El Plan de la Calidad debe ser distribuido a los empleados clave del Proyecto. El original será conservado por el director del Proyecto el cual transmitirá la nueva información a los poseedores de las copias.

3. Descripción del Proyecto. En el Plan de la Calidad en este apartado específico se debe citar brevemente las partes que incluye el proyecto, tanto en las secciones de construcción y conservación como de operación. Se debe dejar claro qué partes serán ejecutadas por el constructor y cuáles por los subcontratistas.

El Desarrollador debe incluir, según sea el caso, los programas de construcción, conservación y operación; tener a la mano y bien resguardados, y archivados, bajo lista, los documentos relativos al Contrato APP y los planos del Proyecto Ejecutivo.

4. Organización del Proyecto. El Desarrollador debe elaborar una lista que contenga: cargo, nombre, domicilio, teléfono, celular, correo electrónico, etc. de los servidores públicos, profesionales, subcontratistas, especialistas, proveedores de los materiales clave, etc. relacionados con el Proyecto Ejecutivo.

5. Organización en el sitio de la obra y responsabilidades. El Desarrollador debe dejar bien establecido en el sitio de la obra la organización que tendrá, asignando, claramente, las responsabilidades que correspondan, mediante la elaboración del organigrama correspondiente. El organigrama debe incluir al personal con su puesto según sus funciones, y nombre. A todo el personal citado en el organigrama se le deben conferir sus responsabilidades. Para la elaboración del organigrama se debe tomar en cuenta los programas incluidos en este apartado.

6. Administración del Proyecto. La administración de la obra es asunto administrativo no se requiere tratarlo.

7. Control de la Calidad. Para las secciones de construcción y conservación es necesario elaborar los siguientes planes de la calidad, en el entendido que plan de la calidad es el documento que especifica qué procedimientos y recursos asociados deben aplicarse, quién debe aplicarlos y cuándo deben aplicarse a un proyecto, proceso o producto:

7.1 Plan de inspección y prueba. Integrado con los siguientes programas:

7.1.1. Programa de inspección y prueba. Debe incluir las columnas: concepto, procedimiento, cantidad de obra, frecuencia según la Normativa para la Infraestructura del Transporte de la SCT (columna obtenida de la “Tabla de Frecuencias según Normas SCT y Número de Ensayes Requeridos” que, como ejemplo, se anexa a este programa, para cada Proyecto se deberá elaborar la tabla respectiva), Normativa y/o documento aplicable, número de ensayes (columna resultante de la operación de las dos anteriores). Enseguida, se debe desplegar mensualmente la calendarización de los ensayes. Al pie del programa se deben considerar los renglones de total por mes y total acumulado (para mejor comprensión, véase modelo de programa anexo).

7.1.2. Programa de recursos humanos. Primeramente, en la parte superior, se debe plasmar la tirilla de Número de Ensayes anotando en cada mes la cantidad correspondiente tomada del renglón de totales por mes del programa de Inspección y Prueba. Enseguida, para el desarrollo del programa, se debe incluir las columnas de: recursos humanos asociados; en caso de costeo, la de sueldo mensual; enseguida, se debe desplegar, mensualmente, la calendarización de los ensayes por mes, con sus cantidades (determinadas con base al criterio aceptado en el medio del control de la calidad de que los jefes de grupo, laboratoristas, incluyendo los ayudantes, cada uno, realiza por día, un ensaye, contándose como un ensaye, todos los requisitos de la calidad que componen la caracterización de un material, o bien, una cala de compactación con la respectiva determinación de su peso volumétrico; si se utiliza densímetro nuclear para las compactaciones, el rendimiento puede subir a dos ensayes por día) e importes respectivos, calculados mediante el producto de la columna de sueldo mensual por la correspondiente de cantidad. En el extremo del programa se deben incluir dos columnas, a saber: número de recursos humanos e importe. Al pie del programa se deben considerar los renglones de total por mes y total acumulado (para mejor comprensión, véase modelo de programa anexo).

7.1.2.1. Programa de capacitación. El programa debe orientarse a proporcionar cualquier capacitación específica requerida para el personal que realiza un proceso incluido en el Plan de la Calidad, y como se cumple y se registra dicha capacitación. Esto deberá incluir: La capacitación del personal nuevo y la capacitación del personal existente en métodos de operación nuevos o revisados. Este programa debe incluir las columnas de descripción del curso o pláticas impartidas (Curso del Sistema de Gestión de la Calidad, Curso para la Aplicación de los Procedimientos de la Calidad, Curso del Sistema de Gestión Ambiental, Curso de Primeros Auxilios, etc.). Las siguientes columnas son: unidad, cantidad, precio unitario, e importe. Enseguida, se debe desplegar, mensualmente, la calendarización de las actividades. En el extremo del programa se debe incluir la columna total del costo de las actividades. Al pie del programa se deben considerar los renglones de total por mes y total acumulado (para mejor comprensión, véase modelo de programa anexo).

7.1.3. Programa de equipo. Debe incluir las mismas columnas del programa de recursos humanos anterior, sustituyéndose únicamente la de recursos humanos asociados por la de recursos humanos y equipo asociados, con la salvedad de que no priva lo referente al apartado referente al rendimiento de número de ensayes por personal del laboratorio. Lo referente al esquema del formulario es igual al del programa de personal (para mejor comprensión, véase modelo de programa anexo).

7.1.4. Programa de verificación y calibración de equipo de laboratorio y topográfico. Debe incluir las columnas de: descripción del equipo, periodo de verificación y/o calibración (bimestral, trimestral, semestral, anual, etc.), tipo de verificación y/o calibración (verificación oficial, calibración por una empresa acreditada o por un instituto oficial), Enseguida, se debe desplegar, mensualmente, la calendarización de los ensayes con sus costos respectivos. En el extremo del programa se debe incluir la columna total por tipo de verificación y/o calibración. Al pie del programa se deben considerar los renglones de total por mes y total acumulado (para mejor comprensión, véase modelo de programa anexo).

7.1.5. Programa de control topográfico. Debe incluir las columnas de: concepto (Terracerías y sus subconceptos cortes y terraplenes, Obras de Drenaje y sus subconceptos, Estructuras y sus subconceptos, Pavimento y sus subconceptos y los demás conceptos y subconceptos que componen el Proyecto); procesos a controlar (alineamientos, perfil, secciones, anchura, acabados, etc.); frecuencia de control (quincenal o mensualmente, por cadenamientos, por capas, por elemento o parte terminados, etc.); normativa o documento aplicable. Enseguida, se debe desplegar, mensualmente, la calendarización de los procesos mencionados (para mejor comprensión, véase modelo de programa anexo).

7.1.5.1. Programa de control topográfico (recursos humanos y equipos asociados). Instrumento administrativo necesario para traducir los procesos anteriores a términos de recursos humanos y monetarios. Debe incluir las mismas columnas del programa de recursos humanos anterior, sustituyéndose únicamente la de recursos humanos asociados, por la de recursos humanos y equipo asociados. Como condición especial, esta columna debe incluir, por frente, los componentes de la brigada topográfica (topógrafo; trazador; cadenero; estadalero; operador de AutoCAD), el equipo asociado (eqipo de topografía, de cómputo y ploteo, perfilógrafo y pick up). Para mejor comprensión, véase modelo de programa anexo.

7.1.6. Programa de auditorías internas y externas. Debe incluir las columnas de: tipo de auditoría (interna, externa de segunda parte y externa de tercera parte o tercería) y frecuencia. Enseguida, se debe desplegar, mensualmente, la calendarización de los tipos de auditorías mencionados. En el extremo del programa se debe incluir la columna total del costo de los tipos de auditoría practicada. Al pie del programa se deben considerar los renglones de total por mes y total acumulado (para mejor comprensión, véase modelo de programa anexo).

## PROCEDIMIENTOS DE LA CALIDAD DEL SGC

Son los documentos que indican la forma de verificar, mediante la inspección y pruebas de laboratorio apropiadas, que el elemento esté siendo construido y terminado de acuerdo con las normas de calidad de los materiales y de acabado especificadas, así mismo, con el catálogo de conceptos, requisitos del Contrato APP, Proyecto Ejecutivo, Normativa para la Infraestructura del Transporte, especificaciones, reglamentos de construcción, conservación y operación, aplicables.

Los procedimientos de la calidad deben describir las actividades involucrando los aspectos de Inspección de Recepción y sus Pruebas de Laboratorio (inspección visual, certificados de fabricación o protocolos, muestreo y pruebas de laboratorio en el sitio o una combinación de estos; los registros de todas las pruebas de laboratorio ejecutadas y los certificados de fabricación presentados, los registros respectivos deben conservarse y manejarse de acuerdo al procedimiento documentado; así mismo, los relativos a “Durante el Proceso” e Inspección Final y sus respectivas Pruebas de Laboratorio (inspección instrumental de acuerdo a los planos y  especificaciones, muestreo y pruebas de laboratorio, basándose en las normas de calidad de los materiales y de acabado de la SCT, con los cuales se deben hacer los formularios de los “Check List” de inspección a fin de ser utilizados en la elaboración de los registros de inspección y de pruebas de laboratorio correspondientes, los que deben conservarse y manejarse de acuerdo al procedimiento documentado.

Cada una de las secciones en las que se divide la obra (construcción, conservación y operación) tendrá la lista de los procedimientos de la calidad que le corresponden. El Desarrollador deberá determinar cuáles procedimientos deben ser incluidos. Como una guía, deben ser considerados todos los procedimientos que tienen un impacto directo en las actividades clave. Los procedimientos de la calidad, preferentemente, deben ser redactados por la persona a cargo de cada sección de Gestión de la Calidad.

Los procedimientos de la calidad, en forma enunciativa no limitativa, podrían ser:

1.- Procedimientos Generales

- Laboratorio de Control de la Calidad, según la Norma N.LEG.3/18, una vez instalado en la obra, debe ser aprobado por la Secretaría a través de la Unidad General de Servicios Técnicos del Centro SCT Hidalgo, de acuerdo a lo señalado en la Norma N.CAL.2.05.001 vigente. No se exige que el Laboratorio de Control de la Calidad este acreditado conforme a la Norma ISO 17025:2005, en virtud de que aquí en México no se han acreditado Laboratorios de Control de la Calidad móviles que se puedan trasladar al lugar de la obra, solamente existen laboratorios con acreditaciones en instalaciones permanentes.

- Topografía

- Inspección de obra

2.- Procedimientos específicos

Terracerías

- Cortes.

- Terraplenes compactados al 90%, 95% y 100% de su P.V.S.M.

- Pedraplenes.

- Enrocamiento con suelo

Obra de drenaje

- Excavación para estructuras

- Mamposterías.

- Concreto hidráulico colado en sitio, y reforzado.

- Tubería de concreto para Alcantarillas

Subdrenes.

Trabajos diversos.

- Cunetas de concreto hidráulico.

- Bordillos de concreto hidráulico.

-. Lavaderos de concreto hidráulico.

- Concreto hidráulico lanzado para estabilización de taludes.

Pavimentos

- Subbases y bases granulares y estabilizadas.

- Mezclas asfálticas con cemento asfáltico.

- Pavimentos de concreto hidráulico.

- Cemento asfáltico tipo AC-20 y AC-20 modificado.

- Cemento Pórtland.

- Emulsión asfáltica catiónica.

Estructuras.

-Excavación para estructuras

- Rellenos.

- Mamposterías.

- Concreto hidráulico colado en sitio, precolado, reforzado y presforzado.

- Acero de refuerzo para concreto hidráulico.

- Pilastrones de concreto colados en el lugar.

- Apoyos de neopreno integral

Terraplenes mecánicamente estabilizados.

- Dala de cimentación

- Escamas de concreto en el muro.

- Rellenos compactados por capas.

Señalamiento horizontal y vertical.

Plazas de cobro.

- (Todos los subconceptos).

- Inspección de obra civil (cimientos muros, rellenos, columnas, trabes, losas, etc.).

- Inspección y pruebas de tubería, bombas y compresores.

- Inspección y pruebas de instalación eléctrica (transformadores, sistemas de energía, motores, cables, alambres, aterrizaje, alumbrado, pararrayos, alimentadores, circuitos, etc.).

- Inspección de superficies y pinturas.

- Inspección de muebles y equipos.

- Inspección de herrería, carpintería, vidriería

- etc.

La estructura documental de los procedimientos de la calidad es: portada; objeto; alcance; referencias, generalidades, y definiciones, responsabilidades; documentación aplicable; entradas; desarrollo; salidas; registros, y anexos.

## SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL (SGA)

El Contratista o su subcontratista, deberán presentar, para su evaluación del SGA la certificación correspondiente, expedida por una empresa acreditada, dicha certificación debe ser conforme a lo indicado en la norma ISO 14001:2015, teniendo en cuenta que el Jefe de Gestión Ambiental dependerá directamente de la Dirección, así mismo, tendrá plena independencia jerárquica y administrativa respecto del Superintendente de la obra.

MANUAL DE GESTIÓN INTEGRADA

Este documento ya se consignó anteriormente.

PLAN DE LA CALIDAD

Plan de gestión ambiental. Instrumento administrativo que considera las medidas de control para mitigar, disminuir y prevenir impactos ambientales asociados a las actividades que se desarrollan durante la construcción del proyecto, para ello se debe partir de las medidas de mitigación establecidas en la Manifestación de Impacto Ambiental Modalidad Regional y el Resolutivo de Impacto Ambiental de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales 1665/02 del proyecto, así como al  cumplimiento de las normas y requisitos legales en materia ambiental desde la etapa de pre-operativos, preparación del sitio, construcción, conservación y abandono del sitio.

El plan de gestión ambiental deberá comprender los siguientes apartados mencionados en forma enunciativa no limitativa: objetivo, alcance, referencias, definiciones, responsabilidades y funciones del personal clave, requisitos previos pre-operativos, preparación del sitio, construcción, medidas de prevención y mitigación por la afectación al medio ambiente en materia de los recursos agua, suelo, aire, ruido, flora y fauna, residuos sólidos, residuos peligrosos, operación y mantenimiento, recursos, y programa de gestión ambiental.

El programa de gestión ambiental debe incluir las columnas de: actividad, la cual, en forma enunciativa más no limitativa, comprende las siguientes actividades:

Preoperativos

- Elaboración de estudio técnico económico.

- Obtención de fianza y seguro por contingencias ambientales.

- Programa de acciones de protección ambiental.

- Elaboración del Plan de Reforestación incluyendo programas.

- Solicitud de permisos ante la CNA para uso y aprovechamiento de aguas superficiales, pozos, bancos de grava, arena, etc.

- Permisos de descarga de aguas residuales a cuerpos de agua y/o su infiltración.

- Tramitar manifiesto ante SEMARNAT como empresa generadora de residuos peligrosos.

- Obtención de permisos para disposición de basura en los tiraderos municipales y/o rellenos sanitarios.

- Permisos de explotación de bancos de préstamos y pétreos.

Preparación del sitio.

- Marcado de árboles a trasplantar y derribar e identificación de nidos y madrigueras.

- Trasplante y reubicación de juveniles a rescatar.

- Derribo, troceado y triturado de especies maderables.

- Desmonte y recuperación de suelo vegetal para arrope.

- Recolección de semillas para utilizarlas en viveros.

Construcción

- Colocación y mantenimiento de letrinas móviles

- Suministro de agua potable a los frentes de trabajo.

- Riego de caminos y derecho de vía para control de emisiones de polvo.

- Retiro de basura en los tiraderos autorizados.

- Retiro de aceite usado con empresas autorizadas por SEMARNAT.

- Estudio de ruido perimetral.

- Construcción del almacén temporal de residuos peligrosos.

- Habilitación de tambos metálicos de 200 litros con tapa, para depósitos de basura.

- Mantenimiento de juveniles rescatados para reforestación.

- Reporte semestral de residuos peligrosos ante PROFEPA.

- Controles de erosión y sedimentación de terraplenes a cuerpos de agua.

- Supervisión del programa de mantenimiento y verificación de pruebas de opacidad de humo a maquinaria que emplea diesel.

- Programa de monitoreo de polvo fugitivo.

- Mantenimiento de suelo vegetal con composta y riego.

- Reforestación de Compensación.

- Informes de cumplimiento de medidas de mitigación de PROFEPA.

- Rastreo y rehabilitación de caminos y áreas de reforestación.

- Reforestación en el derecho de vía.

- Construcción de fosas sépticas en plazas de cobro.

- Supervisión de medio ambiente.

Recursos.

- Vehículos de carga.

- Pick up.

- Bombas de agua.

- Camiones tanque (pipas)

- Motosierras, palas, picos, hachas, etc.

- Material y equipo para vivero forestal.

- Personal para actividades forestales.

- Técnicos forestales o agropecuarios.

- Supervisor ambiental.

- Programa de capacitación ambiental.

- Equipo de cómputo y cámara fotográfica.

- Papelería.

Las siguientes columnas son: unidad, cantidad, precio unitario, e importe. Enseguida, se debe desplegar, mensualmente, la calendarización de las actividades. En el extremo del programa se debe incluir la columna total del costo de las actividades. Al pie del programa se deben considerar los renglones de total por mes y total acumulado (para mejor comprensión, véase modelo de programa anexo).

## SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD LABORAL (SGSSL)

El Contratista o su subcontratista, deberán presentar, para su evaluación del SGSSL la certificación correspondiente, expedida por una empresa acreditada, dicha certificación debe ser conforme a lo indicado en la norma ISO 18001 vigente, teniendo en cuenta que el Jefe de Gestión Ambiental dependerá directamente de la Dirección, así mismo, tendrá plena independencia jerárquica y administrativa respecto del Superintendente de la obra.

Esta certificación fomenta los entornos de trabajos seguros y saludables al ofrecer un marco que permite a la organización identificar y controlar coherentemente sus riesgos de salud y seguridad, reducir el potencial de accidentes, apoyar el cumplimiento de las leyes y mejorar el rendimiento en general. Esta certificación en un SGSSL, persigue la correcta gestión y la mejora continua en condiciones de seguridad y salud laboral de la organización.

MANUAL DE GESTIÓN INTEGRADA

Este documento ya se consignó anteriormente.

PLAN DE LA CALIDAD

Este documento debe establecer la metodología de planeación, administración y operación para realizar las actividades de seguridad e higiene en la construcción del proyecto en todos y cada uno de los frentes de trabajo, incluyendo oficinas y laboratorios de campo.

El plan de seguridad comprende los siguientes apartados, mencionados en forma enunciativa mas no limitativa: objetivo, alcance, referencias, definiciones, responsabilidades y funciones del personal clave, análisis de riesgo, programa de prevención de riesgos, programa de inspecciones, determinación de la organización y recursos, señalización, equipo contra incendio, equipo de protección personal, programación de los servicios médicos, establecimiento de un Comité de Seguridad e Higiene, plan de emergencias y combate a incendios, programa de capacitación en cultura de seguridad, plan de los servicios de vigilancia, recursos, anexos (Plan de Inspecciones, Organigrama del Departamento de Seguridad de la Obra, Croquis de Localización de Extintores y Rutas de Evacuación, Relación de Equipo de Protección Personal, Calendarización de Recorridos de la Comisión de Seguridad y Plan de Emergencia, Plan Contra Incendio, Brigada de Combate de Incendio, Primeros Auxilios y Rescate, Consignas para el Personal de Vigilancia, Integración de la Comisión de Seguridad e Higiene, Listado de Teléfonos de Emergencia, etc.).

## SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD DE LA CONSERVACIÓN

MANUAL DE GESTIÓN INTEGRADA

Este documento ya se consignó anteriormente en el SGI.

PLAN DE LA CALIDAD DE LA CONSERVACIÓN (se desarrolla a continuación, sin embargo, por su extensión puede ser un anexo a los documentos de Convocatoria como una Guía)

1.-   Organización y responsabilidad.

Se debe elaborar el organigrama en el sitio del servicio llegando al nivel del encargado inclusive. En él se establecerán las relaciones tanto jerárquicas como funcionales entre los distintos integrantes de El Desarrollador. Así mismo se deben definir todas las funciones y responsabilidades de las personas con repercusión en la calidad de la obra (oficina técnica, compras, producción, etc.), incluyendo las responsabilidades de las comunicaciones con el cliente y de archivo de documentos y registros.

2.-   Revisión del proyecto.

Se deben documentar los problemas (faltas de definición o definiciones contradictorias) detectados durante la revisión del proyecto describiéndolas e indicando las fechas en que deben estar solucionadas y fechas en que se han solucionado.

Los registros relativos a estas revisiones podrán archivarse aparte. En ellos se deben referenciar los documentos implicados o aplicables.

Ejemplos de posibles formularios: F1 y F2.

3.-   Control de documentos.

Se deben indicar todos los documentos a los que es aplicable el control.

4.- Alcance del Plan de la Calidad. Unidades a las que se aplica.

Se deben identificar las actividades sobre los materiales y los servicios a los que se aplican el Plan de la Calidad, indicando para cada una de ellas los aspectos concretos que son de aplicación.

4.1.- Actividades de la conservación y mantenimiento.

Las actividades de conservación y mantenimiento sometidas al Plan de la Calidad, en forma enunciativa más no limitativa, pueden ser las siguientes:

Terracerías.

- Cortes.

- Terraplenes.

Pavimentos.

- Características de la superficie de rodamiento

- Deficiencias en la superficie de rodamiento

Estructuras y obras de drenaje.

- Estructuras.

- Obras de drenaje.

Trabajos diversos y obras complementarias.

Señalamiento y dispositivos de seguridad

- Señalamiento vertical.

- Señalamiento horizontal.

- Dispositivos de seguridad.

Limpieza.

- Derecho de Vía.

- Estructuras y obras de drenaje.

4.2.- Criterios, pautas de inspección y verificación del cumplimiento de las especificaciones de conservación y mantenimiento.

4.2.1.- Terracerías.

Esta actividad incluye el control de la calidad de la conservación y mantenimiento de los cortes y de los terraplenes, específicamente reacondicionamiento y estabilización de taludes, debido a causas y accidentes naturales.

Especificación. - En los cortes y terraplenes deberá mantenerse la pendiente (talud) que garantice su estabilidad.

El Desarrollador realizará la inspección y evaluación de esta actividad y elaborará el registro correspondiente con los resultados obtenidos, así como las propuestas para los trabajos de conservación.

Los derrumbes en cortes y los deslaves en terraplenes que afecten la superficie de rodamiento de la autopista deberán ser retirados inmediatamente en un plazo máximo una hora desde que se tenga conocimiento de la deficiencia. Cualquier otra deficiencia deberá ser tratada con intervenciones no urgentes en un plazo máximo de 28 días.

Los requerimientos de Reversión son que todos los cortes y terraplenes deben cumplir con la especificación indicada en el párrafo segundo.

4.2.2.- Pavimentos.

Características de la superficie de rodamiento

Esta actividad comprende el control de la calidad de la conservación y mantenimiento del pavimento, incluyendo el mantenimiento del nivel correcto del acotamiento con respecto a la superficie de rodamiento, así como las inspecciones, mediciones y evaluaciones de modo que la superficie de rodamiento cumpla con los estándares definidos más adelante para los parámetros siguientes:

- IRI-Índice de Rugosidad Internacional (calidad del recorrido / uniformidad).

- Coeficiente de fricción (resistencia al deslizamiento / aspereza).

- Profundidad de roderas.

- Calificación del Estado Físico de un Camino (SCT).

El Desarrollador deberá realizar las inspecciones con la frecuencia estipulada en el párrafo 4.2.7.2.

Especificaciones. - La condición del pavimento debe cumplir los siguientes requisitos:

- Índice representativo de IRI			   menor a 2.8 m/km.

- Índice de resistencia a la fricción		   mayor o igual a 0.6 y

menor a 0.8

- Profundidad representativa de rodera		   menor a 10 mm.

- Calificación Representativa del Estado Físico   mayor o igual a 400 puntos.

En cada semestre de cada año posterior a la emisión del Certificado de Operación, excepto lo relativo al Índice de Fricción (que será anualmente), la Concesionaria deberá medir los parámetros anteriores con equipo de alto rendimiento.

Los acotamientos deben cumplir con los siguientes requisitos:

- Puede haber una diferencia en nivel entre el acotamiento y la calzada, pero no mayor a 3 (tres) cm.

- La sección transversal del acotamiento no debe impedir que el agua de lluvia escurra libremente desde la superficie de rodamiento y longitudinalmente (curvas exteriores).

- Que el ancho del acotamiento no se reduzca por erosión o cualquier otra causa.

Deficiencias en la superficie:

La calzada debe cumplir con el siguiente requisito:

- Que no haya baches ni calaveras.

El Desarrollador realizará la inspección y evaluación de esta actividad y elaborará el registro correspondiente con los resultados obtenidos, así como las propuestas para los trabajos de conservación.

El pavimento que no cumpla con los requerimientos para rugosidad, fricción y roderas, se deberá reparar y regresar a dichos estándares en un plazo no mayor a 6 (seis) meses a partir de la fecha en que se deba entregar el reporte respectivo.

Las calaveras y baches en la calzada, así como los desplazamientos y asentamientos de la corona deben ser tratados urgentemente en un plazo de una hora desde que se tenga conocimiento del deterioro.

En caso de incumplimiento con los estándares de resistencia al deslizamiento, deberán colocarse señales de protección de manera inmediata a partir de que estén disponibles los resultados de la medición y no deberán retirarse hasta que los trabajos de corrección se hayan completado.

Los requerimientos de Reversión son que todos los pavimentos deben cumplir con las especificaciones indicadas en los párrafos anteriores.

4.2.3.- Estructuras y obras de drenaje.

Las estructuras y obras de drenaje incluyen:

- Todos los puentes y losas (iguales o mayores a 6 m), excepto los puentes de ferrocarriles y estructuras de propiedad privada;

- Alcantarillas (circulares o abovedadas y de losa), de lámina, concreto hidráulico reforzado y mampostería de las dimensiones existentes en la Carretera Proyecto;

- Muros de contención (mampostería, concreto hidráulico, ciclópeo y gaviones) de cualquier altura.

Descripción de Actividades:

Esta actividad comprende el control de la calidad de la conservación y mantenimiento de estructuras y obras de drenaje, incluyendo inspecciones y evaluaciones, particularmente tomando en cuenta:

- Limpieza de la vegetación en la estructura y en los canales de entradas y salidas;

- Daños a las capas de protección anticorrosivas;

- Corrosión y envejecimiento;

- Grietas y fracturas;

- Daños a las soldaduras en juntas (defectos de soldaduras autógenas, remaches, pernos y barras de enlace en estructuras de acero);

- Deformaciones de elementos estructurales de acero o concreto;

- Dislocaciones y asentamientos;

- Socavaciones en cimentaciones o terraplenes de acceso;

- Deficiencias en funcionamiento hidráulico en los canales de entrada y salida;

- Residuos, basura orgánica e inorgánica;

- Pérdidas de material por erosión en aproches y conos de derrame;

- Daños en los apoyos y juntas transversales; y

- Todos los elementos estructurales no considerados en esta relación.

El Desarrollador deberá realizar las inspecciones con la frecuencia estipulada en el párrafo 4.2.7.2.

Especificaciones:

Se requiere que los elementos de una estructura y obra de drenaje, tales como:

- Pasos peatonales;

- Pasamanos y parapetos;

- Dispositivos de juntas de dilatación;

- Mecanismos de movimiento del puente;

- Bisagras;

- Terraplenes y cortes;

- Estructuras superficiales;

- Vigas principales;

- Apuntalamientos;

- Estribos y tensores del puente;

- Subestructuras (cimentación profunda y superficial);

- Muros de contención; y

- Todos los elementos estructurales no considerados en esta relación.

Se mantengan dentro de parámetros de seguridad establecidos en las Especificaciones Técnicas de la Normativa de la SCT.

Adicionalmente, todas las estructuras y obras de drenaje deberán estar exentas de materiales sólidos, desechos orgánicos e inorgánicos y obstrucciones en general que impidan la eficiente canalización del agua pluvial.

El Desarrollador realizará la inspección y evaluación de esta actividad y elaborará el registro correspondiente con los resultados obtenidos, así como las propuestas para los trabajos de conservación.

Todas las deficiencias deberán ser tratadas como deterioros de corrección inmediata, con excepción de los residuos, la basura orgánica e inorgánica, así como las pérdidas de material por erosión en aproches y conos de derrame, que deberán ser tratados como deterioros de corrección no urgente.

El Desarrollador llevará a cabo acciones sin retraso para asegurar la reparación de deterioros de corrección inmediata en estructuras, por medio de intervenciones urgentes en un plazo máximo de 2 horas desde que se tenga conocimiento de la deficiencia.

Los deterioros de corrección no inmediata en estructuras y obras de drenaje deberán ser corregidos por medio de Intervenciones no urgentes, en un plazo de 10 días.

El evento extraordinario de contingencia o de fuerza mayor será tratado de acuerdo a la Condición Trigésima Segunda (Caso Fortuito o Fuerza Mayor) del Contrato APP.

Los requerimientos de Reversión son que todos los elementos estructurales deberán estar por lo menos en la condición descrita en estas especificaciones indicadas en párrafos anteriores.

4.2.4.- Trabajos diversos

Esta actividad comprende el control de la calidad de la conservación y mantenimiento de lavaderos, cunetas, contracunetas, bordillos y subdrenaje.

El Desarrollador deberá realizar las Inspecciones precisadas para esta Partida con la frecuencia estipulada en el párrafo 4.2.7.2.

Especificaciones:

Los lavaderos, cunetas, contracunetas, bordillos y subdrenaje deben cumplir con los siguientes requisitos:

- Los bordillos deberán ser de concreto hidráulico y tener una altura mínima de 12 cm y cumplir con las Especificaciones Técnicas de la Normativa SCT;

- No deberá haber bordillos flojos, frágiles o faltantes, ni deberán tener desviaciones o desniveles verticales u horizontales mayores a 1cm;

- Los lavaderos, cunetas y contracunetas deberán estar zampeados de tal forma que canalicen eficientemente los escurrimientos pluviales;

- No deberán existir obstrucciones de residuos, basura orgánica e inorgánica;

- No deberán existir grietas y fracturas en un porcentaje mayor del 20% por cada metro lineal;

- No deberán existir asentamientos, que puedan destruir totalmente cada uno de los elementos de estos trabajos diversos;

- Los subdrenes existentes no deberán estar obstruidos por residuos, basura orgánica e inorgánica;

- En los subdrenes deberá verificarse la existencia de pozos de visita para la limpieza y operación del subdrenaje.

El Desarrollador realizará la inspección y evaluación de esta actividad y elaborará el registro correspondiente con los resultados obtenidos, así como las propuestas para los trabajos de conservación.

Los bordillos flojos, frágiles o faltantes, las desviaciones o desniveles verticales u horizontales mayores a 1cm; los lavaderos, cunetas y contracunetas que no canalicen eficientemente los escurrimientos pluviales; las grietas y fracturas en un porcentaje mayor del 20% por cada metro lineal y los asentamientos que puedan destruir totalmente cada uno de los elementos de trabajos diversos deberán tratarse como deterioros de corrección no inmediata.

El Desarrollador llevará a cabo acciones sin retraso para asegurar la reparación de deterioros de corrección inmediata, por medio de intervenciones urgentes en un plazo no mayor de 2 horas desde que se tenga conocimiento de la deficiencia.

Los deterioros de corrección no inmediata deberán ser reparados por medio de intervenciones no urgentes, en un plazo máximo de 15 días.

El evento extraordinario de contingencia o de fuerza mayor será tratado de acuerdo a la Condición Trigésima Segunda (Caso Fortuito o Fuerza Mayor) del Contrato APP.

Los requisitos para la Reversión de trabajos diversos estos deberán cumplir con las especificaciones indicadas en los párrafos anteriores.

4.2.5.- Señalamiento y dispositivos de seguridad.

4.2.5.1.- Señalamiento vertical e iluminación.

Esta actividad comprende el control de la calidad de la conservación y mantenimiento de señales, dispositivos de control de tránsito e información, postes existentes de señalamiento, semaforización e iluminación, indicadores de alineamiento y barreras de protección (central y lateral).

Los trabajos de conservación y mantenimiento también señalados en la Normativa para la Infraestructura del Transporte de la SCT incluye, entre otras actividades, la limpieza, substitución, reemplazo y reparación de señales y equipos dañados o perdidos, así como de sus estructuras de soporte, la limpieza de tazones y reflectores de semáforos e iluminación, enderezamiento de estructuras de soporte ladeadas, reemplazo de bombillas, reparación o reemplazo de cables, soporte de estructuras, control del equipo, enderezamiento de columnas y postes ladeados y reparación de capas protectoras y reparación y sustitución de postes de alineamiento y barreras de protección metálicas y de concreto.

El Desarrollador deberá realizar las Inspecciones precisadas para esta Partida con la frecuencia estipulada en el párrafo 4.2.7.2.

Especificaciones:

Las señales de tránsito, semaforización e iluminación deberán cumplir con los siguientes requisitos:

- Que las unidades estén libres de defectos, limpias y localizadas correctamente; que no estén obstruidas por la vegetación o por otras señales o estructuras;

- Que los postes de señalamiento, semaforización e iluminación estén verticales, no tenga ningún daño o defecto estructural, que estén correctamente fijos y que el acabado de protección no tenga daños;

- Que los indicadores de alineamiento y barreras de protección se encuentren perfectamente alineados, y con sus elementos reflejantes para la operatividad eficiente;

- Que los indicadores (de alineamiento y de curva) de la autopista se conserven en perfecto estado, estén verticales y los elementos de reflexión estén limpios e indemnes;

- Que la retrorreflexión de las señales cumpla con el Manual de Dispositivos para el Control de Tránsito en Calles y Carreteras de la SCT;

- Que en cualquier momento al menos 90% de todas las unidades de señalamiento y el 95% de todas las unidades de iluminación existan y operen eficientemente;

- Que dentro de los 100 m de cualquier entronque un máximo de 1 (una) en cada 10 (diez) unidades consecutivas de señalamiento o iluminación pueda no estar en operación;

- Que en cualquier momento el 100% de todas las unidades de semaforización existan y operen eficientemente;

- Que se lleven a cabo trabajos de mantenimiento cada cinco años a las columnas y gabinetes de la iluminación y semaforización, los cuales serán probados para determinar la estabilidad y la vida residual de los mismos;

- Que el señalamiento de protección de obra cumpla con el Manual de Dispositivos para el Control de Tránsito en Calles y Carreteras de la SCT.

El Desarrollador realizará la inspección y evaluación de esta actividad y elaborará el registro correspondiente con los resultados obtenidos, así como las propuestas para los trabajos de conservación.

Cualquier deficiencia con respecto a señalamiento vertical que ponga en riesgo la seguridad de los usuarios deberá ser tratada como deterioro de corrección inmediata.

El Desarrollador llevará a cabo acciones sin retraso para asegurar la reparación de deterioros de corrección inmediata, por medio de intervenciones urgentes en un plazo no mayor de 24 horas desde que se tenga conocimiento de la deficiencia.

En el caso de deficiencias de semáforos, la corrección de deficiencias deberá realizarse en un plazo máximo de 2 horas.

La condición para la Reversión del señalamiento vertical es que debe cumplir con los requisitos descritos en el apartado de Especificaciones anterior.

Adicionalmente, toda Señal vertical deberá ser renovada en los últimos 2 años del periodo del Contrato APP.

4.2.5.2.- Señalamiento Horizontal.

Esta actividad comprende el control de la calidad de la conservación y mantenimiento de las marcas, vialetas, botones y boyas de la Carretera Proyecto. También incluyen la aplicación de otras marcas especiales necesarias en la vía concesionada.

El Desarrollador deberá realizar las inspecciones precisadas para esta Partida con la frecuencia estipulada en el párrafo 4.2.7.2.

Especificaciones:

Las marcas de la autopista deberán cumplir con los siguientes requisitos:

- Que las marcas, vialetas, botones y boyas de la autopista estén limpios y claramente visibles;

- Que el 80% de las vialetas por kilómetro, botones y boyas estén en operación;

- Que el repintado de las marcas de la Autopista no se excedan por más del 10% de sus dimensiones originales;

- Que por lo menos el 90% del material de la marca permanezca visible;

- Que la retrorreflexión de las marcas en el pavimento cumpla con lo señalado en el Manual de Dispositivos para el Control de Tránsito en Calles y Carreteras de la SCT.

- Que las marcas que estén en desuso sean borradas en su totalidad.

La medición de la retrorreflexión en marcas existentes no se debe hacer en tramos de autopista con iluminación artificial.

El Desarrollador realizará la inspección y evaluación de esta actividad y elaborará el registro correspondiente con los resultados obtenidos, así como las propuestas para los trabajos de conservación.

Cualquier deficiencia con respecto al señalamiento horizontal que ponga en riesgo la seguridad de los usuarios deberá ser tratada como deterioro de corrección inmediata.

El Desarrollador llevará a cabo acciones sin retraso para asegurar la reparación inmediata de los deterioros, por medio de intervenciones urgentes en un plazo no mayor de 24 horas desde que se tenga conocimiento de la deficiencia.

En caso de que se realicen trabajos de pavimentación, la autopista deberá contar con señales de protección si las marcas y vialetas no se han restituido después de abrirse al tránsito. En ese caso, las marcas y vialetas deberán restituirse en el plazo de 10 días.

La condición para la Reversión del señalamiento horizontal es que debe cumplir con los requisitos descritos en el apartado de Especificaciones anterior.

Adicionalmente, todas las marcas y vialetas deberán ser renovadas en los últimos 2 años del periodo del Contrato APP.

4.2.6.- Limpieza.

Esta actividad comprende el control de la calidad de la conservación y mantenimiento dentro del Derecho de Vía de trabajos diversos, tales como: desmonte, roza, tala, corte de pastos, poda de arbustos. También se incluyen la recolección y retiro de basura en la superficie de rodamiento, acotamientos y derecho de vía y en las áreas de visibilidad de entronques y de curvas de la autopista, limpieza de la superficie de rodamiento y de la infraestructura de la autopista, retiro de señales y letreros no autorizados.

El Desarrollador deberá realizar las inspecciones precisadas para esta actividad con la frecuencia estipulada en el párrafo 4.2.7.2.

Especificaciones:

Se deberán cumplir los siguientes requisitos:

- Que la altura máxima de la vegetación no exceda 15 cm en zonas urbanas y 50 cm. en zonas rurales en una franja de 5 metros a ambos lados de la superficie de rodamiento contados a partir de los hombros de la corona;

- Que la poda de arbustos y de árboles se lleve a cabo antes y después del periodo de lluvias, sin embargo, también cuando sea necesario para evitar su proyección sobre la corona;

- Que la superficie de rodamiento y otras áreas pavimentadas estén libres de desechos acumulados;

- Que los bordes de la superficie de rodamiento y las áreas de estacionamiento estén limpios y libres de basura acumulada;

- Que las estructuras accesorios y bordes de la Carretera Proyecto estén libres de señales y estructuras no autorizadas;

- Que los lavaderos, cunetas, contracunetas y bordillos se encuentren libres de desechos acumulados;

- Que no existan pintas y grafiti en la Infraestructura de la autopista.

El Desarrollador realizará la inspección y evaluación de esta actividad y elaborará el registro correspondiente con los resultados obtenidos, así como las propuestas para los trabajos de conservación.

Los animales muertos, basura y cualquier otro elemento que ponga en riesgo la seguridad de los Usuarios deberán ser tratados como anomalía de corrección inmediata.

El Desarrollador llevará a cabo acciones sin retraso para asegurar la reparación inmediata de deterioros, por medio de intervenciones urgentes en un plazo no mayor de 4 horas desde que se tenga conocimiento de la deficiencia.

Cualquier otro incumplimiento de los anteriores requerimientos deberá ser tratado como reparación no urgente.

Las deficiencias de reparación no inmediata deberán ser corregidas por medio de Intervenciones no urgentes, en un plazo máximo de 7 días.

El evento extraordinario de contingencia o de fuerza mayor será tratado de acuerdo a la Condición Trigésima Segunda (Caso Fortuito o Fuerza Mayor) del Contrato APP.

La condición para la Reversión de todo mantenimiento de áreas verdes deberá cumplir con los requerimientos mínimos descritos en el apartado anterior de Especificaciones.

4.2.7.- Inspecciones.

4.2.7.1.- Requisitos de inspección.

Cada actividad deberá ser inspeccionada con las frecuencias especificadas en el párrafo 4.2.7.2., para verificar el cumplimiento con los requisitos del control de la calidad de conservación y mantenimiento y para realizar las mediciones, pruebas y evaluaciones necesarias para cada actividad de conformidad con las Especificaciones de cada partida. Los resultados de las mediciones, pruebas y evaluaciones deberán ser registrados en un sistema computarizado para poder producir los Registros respectivos.

Las inspecciones rutinarias se pueden realizar desde un vehículo en movimiento. Las inspecciones detalladas de la Infraestructura de la autopista requerirán el acceso cercano para poder realizar evaluaciones visuales detalladas.

4.2.7.2.- Frecuencias de Inspección

Las inspecciones rutinarias, así como las inspecciones detalladas para cada actividad deberán realizarse con la frecuencia especificada en la siguiente tabla:

| Actividad | Frecuencia |
| --- | --- |
| Inspección Rutinaria | 2 por semana |
| Inspecciones Detalladas: |  |
| Terracerías | cada 6 meses |
| Pavimentos | cada 6 meses |
| Estructuras y Obras de Drenaje | cada 6 meses |
| Trabajos Diversos y Obras Complementarias | cada 6 meses |
| Señalamiento y Dispositivos de Seguridad | cada 6 meses |
| Limpieza | cada 6 meses |

5.-   Compras.

(Véase inciso 7.4. del Manual de la Calidad de esta Guía)

Ejemplo de posible formulario: F3.

6.-   Equipos de seguimiento y medición.

Ejemplo de posible formulario: F4.

7.-   Inspección y ensayes.

En los programas de inspección y prueba se consignarán los criterios y pautas del control de la calidad de la conservación y mantenimiento, así como las especificaciones en que se basa dicha inspección.

Se deben desarrollar los programas de inspección y prueba en los que en la primera columna se incluirá el nombre de la actividad del control de la calidad de la conservación y mantenimiento de las inspecciones detalladas (terracerías, pavimentos, etc.), la siguiente columna corresponderá al tipo de inspección que se basará en los criterios y pautas de inspección y verificación del cumplimiento de las Especificaciones consignados en el inciso 4.2 (en el caso de los pavimentos se deben registrar los procedimientos de inspección especiales y significativos de determinación del IRI, profundidad de rodera, coeficiente de fricción y calificación del estado físico de un camino); en la tercera columna se registrará la frecuencia de las inspecciones determinada según la tabla de “Frecuencias de inspección” incluida en el párrafo 4.2.7.2.; a la cuarta columna le corresponderá la cantidad de obra que se empleará durante el periodo de conservación y mantenimiento determinada mediante el número de años y la frecuencia de inspecciones; la quinta columna la encabezará la especificación respectiva citada en el inciso 4.2. Enseguida, se debe desplegar mensualmente la calendarización de las inspecciones. Al pie del programa se deben considerar los renglones de total por mes y total acumulado.

8.-   No conformidades.

Se deben listar las no conformidades registradas así como los informes, cuando existan, de no conformidad indicando número de orden, descripción, fechas de apertura y cierre (véase inciso 8.5. del Manual de la Calidad de esta Guía).

Ejemplo de posible formulario: F5.

9.- Acciones correctivas y preventivas.

Se deben listar la acciones correctivas y preventivas indicando número de orden, descripción de la acción, origen y fechas de apertura y cierre (Véase subincisos 8.5.2. y 8.5.3 del Manual de la Calidad de esta Guía)

Ejemplo de posible formulario: F6.

Notas:

En el Plan de la Calidad no es necesario hacer referencia a los documentos generales del Sistema de Gestión de la Calidad (Manual de la Calidad y procedimientos generales del sistema), ni tampoco a la sistemática de realización de las diferentes actividades ya que éstas se definen en dichos documentos generales del Sistema.

Solamente en el caso de que por requisitos contractuales o porque la Dirección de El Desarrollador así lo considere por la particularidad del servicio, se podrán modificar las formas de actuación definidas en los documentos generales del Sistema y deberán elaborarse, en este caso, documentos específicos que estarán referenciados en el Plan de la Calidad.

Se deben archivar los registros de la calidad generados por los distintos apartados del Plan, incluidas copias de los informes de las auditorías internas que se hayan realizado al servicio.

| NOMBRE DEL CONCESIONARIO: | CARRETERA: TRAMO: | Hoja de |
| --- | --- | --- |
| PLAN DE LA CALIDAD |  |  |

FORMULARIO F1 (EJEMPLO)

| REVISIÓN DE PROYECTO |  |  | Clave: | Edición: Revisión: |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PROYECTO: |  |  |  |  |
| Número de orden | Unidades con falta de definición o definición no satisfactoria | Fecha de detección | Fecha tope de definición | Fecha de cierre |

| Nombre de las empresas que conforman la Concesionaria: |  | Nombre y firma del representante legal: |  |
| --- | --- | --- | --- |
| NOMBRE DEL CONCESIONARIO: | CARRETERA: TRAMO: |  | Hoja de |
| PLAN DE LA CALIDAD |  |  |  |

FORMULARIO F2 (EJEMPLO)

| REVISIÓN DE PROYECTO | Clave: | Edición: Revisión: |
| --- | --- | --- |
| PROYECTO: | Número de orden: |  |
| Análisis de unidades con falta de definición o definición no satisfactoria: |  |  |
| Definición de la carencia: Fecha: |  |  |
| Alternativa propuesta: Fecha: |  |  |
| Solución adoptada: |  |  |
| Jefe de Obra: Fecha: Firma: | Dirección Facultativa: Fecha: Firma: |  |

| Nombre de las empresas que conforman la Concesionaria: | Nombre y firma del representante legal: |
| --- | --- |

| NOMBRE DEL CONCESIONARIO: | CARRETERA: TRAMO: | Hoja de |
| --- | --- | --- |
| PLAN DE LA CALIDAD |  |  |

FORMULARIO F3 (EJEMPLO)

| COMPRAS | Clave: | Edición: Revisión: |
| --- | --- | --- |
| PROYECTO: |  |  |

| Materiales/ Servicios | Proveedor/ Subcontratista | Especificación de compra | Documentos aplicables (instrucción de recepción/ ejecución/ entrega) | Trazabilidad (Si / No; Documento de referencia) | Productos o Servicios suministrados por el cliente |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Nombre de las empresas que conforman la Concesionaria: | Nombre y firma del representante legal: |
| --- | --- |

| NOMBRE DEL CONCESIONARIO: | CARRETERA: TRAMO: | Hoja de |
| --- | --- | --- |
| PLAN DE LA CALIDAD |  |  |

FORMULARIO F4 (EJEMPLO)

| LISTADO DE EQUIPOS DE SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN SOMETIDOS A CONTROL | Clave: | Edición: Revisión: |
| --- | --- | --- |
| PROYECTO: |  |  |

| Equipo | Marca y Modelo | No. identificación | Tipo de control | Fecha del próximo control | Fecha |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Alta en obra | Baja en obra |

| Nombre de las empresas que conforman la Concesionaria: | Nombre y firma del representante legal: |
| --- | --- |

| NOMBRE DEL CONCESIONARIO: | CARRETERA: TRAMO: | Hoja de |
| --- | --- | --- |
| PLAN DE LA CALIDAD |  |  |

FORMULARIO F5 (EJEMPLO)

| LISTADO DE NO CONFORMIDADES | Clave: | Edición: Revisión: |
| --- | --- | --- |
| PROYECTO: |  |  |

| No. de orden | Fecha de apertura | Descripción de la no conformidad | Tiene Informe (Si / No) | Fecha de cierre | Acción Correctiva |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Si (Número) | No |

| Nombre de las empresas que conforman la Concesionaria: | Nombre y firma del representante legal: |
| --- | --- |

| NOMBRE DEL CONCESIONARIO: | CARRETERA: TRAMO: | Hoja de |
| --- | --- | --- |
| PLAN DE LA CALIDAD |  |  |

FORMULARIO F6 (EJEMPLO)

| LISTADO DE ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS | Clave: | Edición: Revisión: |
| --- | --- | --- |
| PROYECTO: |  |  |

| No. de Orden | Tipo (C / P) | Fecha de apertura | Acción correctiva (C) / preventiva (P) | Origen de la acción | Fecha de cierre |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Nombre de las empresas que conforman la Concesionaria: | Nombre y firma del representante legal: |
| --- | --- |

PROCEDIMIENTOS DE LA CALIDAD.

Son los documentos que indican la forma de verificar y evaluar, mediante la inspección, que una actividad del servicio se está realizando de acuerdo con las Especificaciones de conservación y mantenimiento incluidas en el inciso 4.2 del Plan de la Calidad.

Los Procedimientos de la Calidad son documentos que deben incluir: El alcance y propósito, referencia, la persona responsable de la ejecución, el procedimiento en sí o secuencia de las actividades por realizar y los “Check List” o formularios (ver ejemplo anexo), las acciones a ser tomadas en el caso de que cualquier “no conformidad” sea detectada y las demás partes indicadas en el subinciso 4.2.6. del Manual de la Calidad.

Así mismo, cada procedimiento debe incluir la inspección instrumental con equipo sometido a control, la cual se debe realizar de acuerdo a los planos y a las Especificaciones de conservación y mantenimiento incluidas en el inciso 4.2 del Plan de la Calidad, así como a las Especificaciones incluidas en el inciso normas de calidad de los materiales y de acabado de la Normativa para la Infraestructura del Transporte de la SCT. Con las citadas normas se deben hacer los formularios de las listas de comprobación o “Check List” de “Inspección de Recepción” y sus Pruebas de Laboratorio, a fin de utilizarse en la elaboración de los Registros correspondientes, los que deben conservarse y manejarse de acuerdo al procedimiento documentado

Cada una de las secciones en las que se divide la obra (construcción, conservación y operación) tendrá la lista de los procedimientos de la calidad que le corresponden. El Desarrollador deberá determinar cuáles procedimientos deben ser incluidos. Como una guía, deben ser considerados todos los procedimientos que tienen un impacto directo en las actividades clave. Los procedimientos de la calidad, preferentemente, deben ser redactados por la persona a cargo de cada sección; el Gerente del Sistema de Gestión de la Calidad puede proporcionar pautas para elaborar los formularios.

Algunas actividades de conservación y mantenimiento sometidas al Plan de la Calidad que requieren procedimientos de la calidad, en forma enunciativa mas no limitativa, pueden ser las siguientes:

Terracerías.

- Cortes.

- Terraplenes.

Pavimentos.

- Características de la superficie de rodamiento

- Deficiencias en la superficie de rodamiento

Estructuras y obras de drenaje.

- Estructuras.

- Obras de drenaje.

Trabajos diversos y obras complementarias.

Señalamiento y dispositivos de seguridad

- Señalamiento vertical.

- Señalamiento horizontal.

- Dispositivos de seguridad.

Limpieza.

- Derecho de Vía.

- Estructuras y obras de drenaje.

En anexo se incluye un formulario (F7) de Procedimiento de la Calidad y otro (F8) Especificaciones de Conservación y Mantenimiento para efectos de sistematización y mejor control de la calidad.