1.- Objetivo

Con el fin de cumplir con los objetivos plasmados en el ‘Plan Estatal de Desarrollo 2016-2022’, de acuerdo al Eje 1, Gobierno honesto, cercano y moderno, Sub Eje 1.2 Impulso a la participación ciudadana Objetivo: 1.2.3. Asegurar un Gobierno cercano a la ciudadanía., Estrategia: 1.2.3.1 Asegurar espacios de atención cercana a la ciudadanía, bajo principios de modernidad, calidez, simplicidad y honestidad. Líneas de acción: 1.2.3.1.1 Crear, en Municipios del Estado, por su mayor densidad poblacional o bien por su lejanía a lugares donde tradicionalmente se ofrece atención gubernamental personalizada, oficinas permanentes para la atención concentrada de diversos trámites y servicios.; se realizará el Estudio y Proyecto para Construcción de Ciudad Laboral en el Municipio de San Agustín Tlaxiaca, Hidalgo.

2.- Marco normativo

Para la realización del Estudio y Proyecto para Construcción de Ciudad Laboral en el Municipio de San Agustín Tlaxiaca, Hidalgo; se deberá apegar a lo establecido por la Normatividad Aplicable en el Estado de Hidalgo y como normas suplementarias las del Reglamento de Construcciones del Distrito Federal.

3.- Descripción del proyecto

El espacio que actualmente ocupan las distintas instancias involucradas en el Estudio y Proyecto de Ciudad Laboral, se encuentran instaladas en diferentes inmuebles de la Ciudad de Pachuca de Soto Hidalgo mismos que ya resultan insuficientes en cuanto a su capacidad y no cuentan con  las características necesarias para dar una atención de calidad en servicios a la población, debido a sus características tampoco es viable la ampliación del inmueble, por lo que es necesario edificar una nuevas instalaciones que cuente con todos requerimientos para un funcionamiento óptimo y que prevenga las ampliaciones futuras necesarias.

Las propuestas para los acabados de pisos y muros deben considerar la aplicación de colores y texturas de materiales naturales cuya cromática se integre al paisaje natural.

El proyecto arquitectónico deberá considerar los siguientes aspectos como parte del diseño y planeación: Armonía con el medio ambiente haciendo uso de ecotecnias para ahorro de energía, responsabilidad social y viabilidad económica, asimismo, se deberá cumplir con la normativa local, nacional e internacional vigentes en la materia.

4.- Ubicación

El Municipio de San Agustín Tlaxiaca colinda con los municipios de Ajacuba, Actopan, El Arenal y Mineral del Chico, al norte; Mineral del Chico, Pachuca de Soto, Zapotlan de Juarez al este; Zapotlan de Juárez, Tolcayuca y Estado de Mexico al sur; y con Ajacuba y Estado de México al oeste, se localiza al sur del estado, entre los paralelos 19° 57’ y 20° 12 de latitud norte; los meridianos 98° 47’ y 99° 05’ de longitud oeste, dentro de la región geográfica denominada como Valle del Mezquital, con una altitud de entre 2,100 y 3,000msnm, San Agustin Tlaxiaca cuenta con una población de 36,079 habitantes.

El terreno elegido se ubica sobre la calle ExHacienda de la Concepción con una topografía de pendiente del 2 al 3%.

5.- Integración del estudio y proyecto

5.1.- Topografía

Se deberá realiza nivelación reticular y de detalle que requiera para obtener curvas de nivel a cada 50 cm., en una superficie de terreno de 27,400.00 m2, así mismo deberá incluir localización de las vialidades contiguas al mismo, arboles, líneas eléctricas y obra inducida que pueda existir y que pueda afectar el proyecto o se tenga la necesidad de recabar alguna autorización. todos los ejes definidos deberán estar referidos a un sistema único de coordenadas (utm), realizando las siguientes actividades: trabajo de campo: ubicación del banco de nivel en un lugar fijo, levantamiento planimétrico y altimétrico, levantamiento topográfico orientado a norte magnético (georreferenciación). trabajo de gabinete: cálculo de datos levantados en campo o recuperación de datos de la estación, dibujo de plano topográfico, que contenga todos los datos levantados en campo, curvas de nivel, cuadros de construcción y cálculo del área analíticamente, dibujo de plano topográfico, que contenga la ubicación de la obra inducida existente que pudiera afectar el proyecto; para la realización del levantamiento topográfico, personal de la secretaria de obras públicas y ordenamiento territorial  realizará un recorrido previo, para ubicar los linderos que delimitan el predio, así como constatar sus condiciones actuales. toda la información se deberá entregar en dos tantos impresa y digital, la impresa se debe entregar en papel bond, debidamente firmada por el técnico responsable, tamaño y escala indicada por el residente designado y se deberá resguardar en carpetas ledford.

5.2.- Mecánica de suelos

Se deberán realizar tres sondeos por hectárea mixtos, alternando los procedimientos de avance con penetración estándar (ppe) y tubo shelby (sn), con la profundidad que el especialista recomiende, se recuperarán muestras alteradas e inalteradas representativas de los estratos encontrados y de los núcleos de roca, los sondeos se complementarán con la excavación de pozos a cielo abierto (pca) hasta 2.50 mts de profundidad máxima o hasta donde los permita el nivel freático y/o las condiciones del subsuelo, con extracción de muestras cúbicas inalteradas y alteradas representativas de los estratos superficiales en una superficie de terreno de 900.00 metros cuadrados, se llevarán a cabo pruebas en el laboratorio para determinar las propiedades mecánicas de resistencia al esfuerzo cortante y compresibilidad, se hará la interpretación de los trabajos de campo y laboratorio definido las características e hidráulicas del sitio y sus propiedades mecánicas, analizando el comportamiento de las cimentaciones bajo los estados límite de carga y de servicio a que estará sujeta durante su vida útil. se entregará un reporte con la descripción de los trabajos desarrollados, anotando las conclusiones a las que se llegue y dando las recomendaciones para el diseño y construcción de la cimentación, las actividades generales de campo y gabinete para el desarrollo de los sondeos consistirán en el transporte de personal  y maniobras del equipo al sitio, supervisión de los trabajos por ingeniero especialista, avance con sondeo mixto, avance en roca con barril nq (si aplica), excavación de pozos a cielo abierto, suministro de agua para la perforación, pruebas índice y clasificación sucs, pruebas mecánicas de resistencia y compresibilidad, interpretación de los resultados de campo y laboratorio, dibujo de estratigrafía y pruebas, cálculos de capacidad de carga, hundimientos e interacción suelo – estructura, redacción del informe general con conclusiones y recomendaciones de construcción la entrega es en original y una copia, presentadas en carpetas plásticas de tres orificios tamaño carta, los informes y resultados de los estudios se deberán entregar en 2 tantos impresos y dos tantos digitales debidamente firmados por el técnico responsable y resguardada la información en carpetas ledford.

5.3.- Proyecto Arquitectónico

Se desarrollará en base a una superficie de 15,500 metros cuadrados de construcción aproximadamente, atendiendo el requerimiento de espacio que solicite el usuario. se deberán presentar plantas y cortes de conjunto (los necesarios que solicite el residente designado), plantas, cortes y fachadas del edificio, cortes por fachada, plano de albañilerías, acabados, herrería, carpintería, cancelería, detalles sanitarios, escaleras, detalle de pisos, plafones y generales, ( los necesarios que solicite el residente designado y que el proyecto requiera de acuerdo al diseño); memoria descriptiva arquitectónica, planos de diseño de estacionamiento que cumpla con la normativa aplicable en especificaciones tales como el número de cajones, dimensión de los mismos,  porcentaje de cajones para personas con capacidades diferentes, dimensiones de las circulaciones y el diseño de pavimento adecuado, apuntes perspectivos y recorrido virtual digital. todos los planos deberán estar perfectamente acotados, muros identificados con ejes, los cortes con niveles marcados, los planos deberán entregarse en formato digital editable (archivos .dwg) y la memoria descriptiva en formato digital editable (documento de microsoft word). toda la información se deberá entregar en dos tantos impresa y digital, la impresa se debe entregar en papel bond, debidamente firmada por el técnico responsable, tamaño y escala indicada por el residente designado y se deberá resguardar en carpetas ledford.

5.4.- Diseño Estructural

Deberá desarrollar, tomando en cuenta las combinaciones posibles de cargas permanentes, variables y/o accidentales que obran en ellas, cumpliendo con el reglamento de construcciones de la Ciudad de México antes distrito federal o el vigente en el estado de hidalgo, así como sus particulares locales, tomando en cuenta además la regionalización sísmica y eólica. En el diseño y análisis de cimentación se tomarán en cuenta las recomendaciones del respectivo estudio de mecánica de suelos. se deberán presentar: planos de cimentación, estructura, columnas, trabes, losas, detalles estructurales, memoria de cálculo estructural, especificaciones generales y particulares de obra civil, la información de los planos y la memoria de cálculo deberán entregarse de manera física (planos impresos) y en formato digital editable. toda la información se deberá entregar en dos tantos impresa y digital, la impresa se debe entregar en papel bond, debidamente firmada por el técnico responsable, tamaño y escala indicada por el residente designado y se deberá resguardar en carpetas ledford.

5.5.- Ingeniería Eléctrica

Se deberá considerar  para el diseño la norma oficial mexicana 001-SEDE-2012, normativa CFE y CENACE para red eléctrica de distribución y alimentación en media tensión diseñada bajo sistema anillado, transformadores tipo pedestal, muretes derivadores y equipamiento necesario derivado desde el punto de conexión asignado por CFE y resultado de aprobación de proyecto por la compañía suministradora deberá incluir: - proyecto electromecánico georreferenciado del acercamiento de línea de acuerdo a normativa de CFE, considerando ocupaciones y generación de derechos de vía en caso de existir, así como memoria descriptiva y de cálculo correspondiente, resolutivo por parte de comisión federal de electricidad. Proyecto de obra civil y electromecánica de la red de distribución subterránea dentro del polígono en media tensión de acuerdo a normativa de CFE así como ocupaciones y generación de derechos de vía en caso de existir, memoria descriptiva y de cálculo correspondiente, detalles constructivos, la memoria de cálculo incluirá, cálculos de caída de tensión, sistema de tierras, corto circuito, cálculo de protecciones y lo requerido por parte de CFE en proyecto aprobado. Proyecto eléctrico para alumbrado público de acuerdo normatividad de SCT y nom-013 y 001 para vialidades andadores y bulevares, incluirá planos: obra civil en media tensión, obra electromecánica en media tensión, obra civil en baja tensión, obra electromecánica en baja tensión, cálculo de alumbrado, plano de diagrama unifilar y trifilar para media tensión, plano de diagrama unifilar para baja tensión (alumbrado), cuadros de carga y cálculos de caída de tensión memoria de cálculo de corto circuito y sistemas de tierras. se deberán entregar por cada edificio; estudio de cargas de diseño, selección de conductores, cálculo de acometida en media tensión, instalación eléctrica en baja tensión, instalación eléctrica en media tensión, iluminación en servicio normal, iluminación en servicio de emergencia, planos de contactos normales y regulados, planos de cableados, planos de alumbrado, alumbrado exterior, diagrama unifilar y cuadros de carga especificación, fichas técnicas y guías mecánicas de artículos especificados, contactos en servicio normal, contactos en servicio de emergencia, contactos en servicio de energía regulada, instalación eléctrica de fuerza en servicio normal, instalación eléctrica de fuerza en servicio de emergencia, subestaciones y transformadores sistema de tierras electrónicas, sistemas de tierras especiales, sistema de pararrayos, planta de emergencia, memorias de cálculo, cuantificación y catálogo de conceptos.

5.6.- Hidrosanitario

El diseño se calculará cumpliendo con el reglamento de construcción de la Ciudad de México antes distrito federal o el vigente en el estado hidalgo y las normas técnicas complementarias para el diseño y ejecución de obras e instalaciones hidráulicas, el diseño tomará en cuenta  las normas de la dirección general de construcción y operación hidráulica para agua potable y alcantarillado de la Ciudad de México o el equivalente local, así como sus complementos normativos locales.

-Instalación Hidráulica

Comprende el diseño hidráulico y geométrico de los conductos de suministro de agua potable a presión en áreas exteriores a partir del suministro de agua potable, para la alimentación a los diferentes núcleos de servicios; así como la instalación hidráulica al interior de éstos; incluye la alimentación de agua fría a todas las unidades mueble, a calentadores solares y de paso para el suministro de agua caliente, a excepción de los wc que serán alimentados con agua fría para el proyecto de instalación hidráulica en áreas exteriores, se definirá el tipo de tubería más conveniente entre PVC hidráulico, cobre, polietileno alta densidad, etc; asimismo se propondrá el tipo de tubería a emplear en la instalación hidráulica al interior de cada núcleo de servicios, como puede ser CPVC, tuboplus, cobre, etc. todos los trabajos a elaborar, serán en cumplimiento con lo estipulado en: reglamento de construcción del distrito federal (R.C.D.F.) o reglamentaciones locales normas y especificaciones de la comisión nacional del agua (CONAGUA) normas y recomendaciones técnicas del instituto mexicano del seguro social (I.M.S.S.), American Society of Plumbing Engineers (Plumbing Engineering Design Handbook vol. 2), national standard plumbing code ed. 2006, así como a los requerimientos de sopot se deberán presentar planos de conjunto de redes exteriores y por cada edificio; planos de la red de instalación hidráulica por nivel, isométricos, memoria de cálculo, especificaciones y fichas técnicas de equipos, entregándose todo esto de manera física (impresa) y digital editable. Cisterna de agua potable con base en los gastos de diseño se determinará si el volumen necesario de almacenamiento y regulación de agua potable esta incluye el diseño de obra civil (dimensional y estructural), definición, selección y especificaciones de equipos de bombeo y de equipo hidroneumático; incluyendo variadores de velocidad a flujo constante; así como el diseño de la instalación hidráulica del equipamiento mecánico; es decir, tuberías del tipo hidráulico, válvulas, conexiones y accesorios; incluyendo la determinación, selección y especificaciones del equipo de operación y control.

Todos los trabajos a elaborar, serán en cumplimiento con lo estipulado en:

Reglamento de Construcción del Distrito Federal (R.C.D.F.) o reglamentaciones locales.

Normas y especificaciones de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA).

Normas y recomendaciones técnicas del Instituto Mexicano del Seguro Social (I.M.S.S.),

American Society of Plumbing Engineers (Plumbing Engineering Design Handbook Vol. 2)

National Standard Plumbing Code Ed. 2006.

Así como a los requerimientos de SOPOT.

-Instalación Sanitaria

El proyecto de instalación sanitaria corresponderá al sistema de recolección y desalojo de las aguas residuales provenientes de cocinas, lavabos, regaderas, wc, lavaderos, etc. de acuerdo a lo anterior, se deberá diseñar la instalación sanitaria para la recolección de las aguas negras, incluyendo trampas de grasas y se conducirán por gravedad mediante tubería de fierro negro y/o pvc sanitario y registros hasta la red de atarjeas existente se deberá tener especial cuidado en los niveles de arrastre hidráulico, con la finalidad de poder descargar a la red existente, en caso de llegar a una cota de arrastre inferior para su conexión a la red existente, se deberá contemplar un cárcamo de bombeo y línea de descarga de las aguas residuales al pozo de visita más cercano instalación de drenaje pluvial el proyecto de recolección y desalojo del agua de lluvia corresponden básicamente al sistema de recolección de aguas pluviales en techumbres y pisos revestidos de acuerdo a lo anterior, se deberá diseñar la instalación para la recolección de agua de lluvia de techumbres y pisos revestidos, su captación será en puntos bajos de losas de techo, se bajarán a nivel de planta baja con tubería de pvc sanitario a registros pluviales y continuará por registros con rejilla y tubería enterrada de pvc sanitario hasta cisterna de captación o el punto de descarga dentro del mismo predio o a la red existente una vez que el agua de lluvia se reciba en registros de planta baja, se deberá tener especial cuidado en los niveles de arrastre hidráulico, con la finalidad de poder descargar a la red existente se deberán presentar planos de conjunto de redes exteriores, de instalaciones de cada edificio, plano de detalle con especificaciones, planos de isométricos, memoria de cálculo especificaciones generales de obra, de equipos y material la información deberá entregarse de manera física (impresa) y en formato digital editable incluye; sistema contra incendio: el diseño se calculará cumpliendo con el reglamento de construcciones del distrito federal o el vigente en el estado de hidalgo como normas técnicas complementarias para el diseño y ejecución de obras e instalaciones de sistema contra incendio.  toda la información se deberá entregar en dos tantos impresa y digital, la impresa se debe entregar en papel bond, debidamente firmada por el técnico responsable, tamaño y escala indicada por el residente designado y se deberá resguardar en carpetas ledford.

5.7.-  Aire Acondicionado

Para establecer los requerimientos necesarios para tener en cuenta en la adquisición, montaje y funcionamiento del sistema de aire acondicionado para todas las alternativas, de acuerdo con las condiciones de cada edificio perteneciente al conjunto de Ciudad Laboral, se deberá realizar: - estudio de cálculo de carga térmica. se realizaran estudios y mediciones que permitan establecer las condiciones climáticas exteriores e interiores y la transferencia de calor emitida por los principales materiales, enseres y equipos que comprenden los recintos, con el fin de determinar la cantidad de toneladas de refrigeración y establecer de este modo la capacidad requerida de los sistemas de aire acondicionado por instalar realizar un balance térmico general de todas las áreas (local por local) y otro con la sumatoria del edificio a acondicionar; teniendo en cuenta los horarios de ocupación de los locales analizar las cargas y las zonas de cargas parciales similares que evolucionen en idéntica manera durante el día establecer el tipo de sistema a utilizar dependiendo del que brinde mejor versatilidad, inversión, mantenimiento, consumo de energía, etc., seleccionar el equipamiento a utilizar (a- unidades individuales split o de ventana; b- unidades centrales de zona o generales por conductos o descarga a boca libre y tipo de condensación; c- sistema por agua tratada, donde se seleccionan unidades fan&coil de zonas y terminales, máquina enfriadora de líquidos y caldera). elaborar; planos de instalaciones de cada edificación, planos de conjunto,  planos de detalle, planos de despiece, memorias de cálculo, especificaciones generales, fichas técnicas de equipos, catálogos de conceptos y cuantificaciones, catálogos de conceptos por edificio y áreas, cuantificación de volúmenes de conceptos. toda la información se deberá entregar en dos tantos impresa y digital, la impresa se debe entregar en papel bond, debidamente firmada por el técnico responsable, tamaño y escala indicada por el residente designado y se deberá resguardar en carpetas ledford.

5.8.-  Voz y Datos

Se deberán entregar: planos de conjunto, planos de ramaleo para instalación de voz y datos de cada edificación, planos de detalle, especificaciones generales de obra, de equipos y materiales.

1.- ing. conceptual.-

1.1.- cálculos preliminares, cuantificación y dimensionamiento; se realiza el análisis, de todo lo que implica el requerimiento realizado por el usuario, se manejan temas como el alcance, recursos humanos externos e internos, calidad, costos;

1.2.- previsión para ampliaciones futuras; el diseño realizado no tendrá inconvenientes con ampliaciones futuras por parte de la organización y será compatible con otras tecnologías a usar;

1.3.- análisis de riesgos; se aumenta la probabilidad y el impacto de los eventos positivos y disminuir probabilidad y eventos de los negativos;

1.4.- diagrama preliminar de red, distribución de equipos, cronograma; plano de la red a implementar indicando como estarán distribuidos los equipos y dispositivos en los tiempos planeados a realizar.

2.- Ing. básico.

2.1.- especificaciones de hardware y software; se evaluaran las opciones que brinda el mercado según requerimiento del cliente;

2.2.- especificaciones equipos mayores definitivos; se escogen y definen las adquisiciones, para el desarrollo del proyecto;

2.3.- interconexiones; conexiones lógicas entre cpe´s y equipos como routers y switches;

2.4.- diagrama de flujo, cableado estructurado, plan de trabajo; revisar las posibles opciones que se tienen para diseño y distribución del cableado estructurado y tiempos para realizarlo.

3.- Ing. de detalle.

3.1.- especificaciones técnicas de equipos y materiales; se le indican los equipos escogidos informando sus características técnicas de a nivel lan y wan;

3.2.- especificaciones funcionales hw y sw; descripción acerca de cómo será el comportamiento del sistema a nivel de detalle. toda la información se deberá entregar en dos tantos impresa y digital, la impresa se debe entregar en papel bond, debidamente firamda por el técnico responsable, tamaño y escala indicada por el residente designado y se debera resguardar en carpetas ledford.

5.9.- Catalogo de conceptos

Será el resumen de todos y cada uno de los conceptos y volúmenes de obra necesarios para llevar a cabo la ejecución del proyecto en cuestión los catálogos de conceptos de cada una de las partidas que integren el proyecto ejecutivo deberán ser claros; en cada una de sus partes y el total será expresado y ordenado de tal manera que sea fácilmente comprensible los conceptos de obra expresados en los diferentes catálogos, deberán contener en su enunciado, el total de los alcances del concepto a ejecutar, así como su unidad de medida; deberán ser suficientes en su contenido, con todos los elementos necesarios para la comprensión y ejecución, sin escatimar información por suponer que es evidente o porque se pretenda subsanarla a través de una relación directa con el encargado de la ejecución. para la elaboración de los catálogos de conceptos, se deberá tomar como base el catalogo autorizado del gobierno del estado de hidalgo, utilizando la clave y enunciado de los conceptos de obra ahí contenidos y en el caso de no encontrarse en este catálogo algún concepto, este deberá ser referido con una clave (ext.-ccm-xxx), enumerándolos consecutivamente. los precios unitarios fuera de catálogo, deberán estar acompañados de su análisis respectivo, así como las cotizaciones de los materiales u equipos, debiendo utilizar para la integración el catálogo de mano de obra autorizado por el gobierno del estado de hidalgo se anexarán las cotizaciones y fichas técnicas que soporten los mencionados precios fuera de catálogo. los números generadores de obra, serán el resultado de la cuantificación de los conceptos de obra a realizar; debiendo ser suficientes en su conteniendo, con todos los elementos necesarios para la comprensión y ejecución, sin escatimar información por suponer que es evidente o porque se pretenda subsanarla a través de una relación directa con el encargado de la ejecución, sin contener errores, ni ser incongruentes, especificando tramo y eje los catálogos de conceptos y los números generadores, deberán ser elaborados y registrados en formato digital (excel) y grabados en cd o dvd de calidad para resistir el uso a través del tiempo se entregan impresos en carpetas plásticas blancas de tres orificios, tamaño carta, firmados por el proyectista toda la información se deberá entregar en dos tantos impresa y digital, la impresa se debe entregar en papel bond, debidamente firmada por el técnico responsable y se deberá resguardar en carpetas ledford.

5.10.- Paisajismo

Diseño que indique la disposición espacial de vegetación, paletas de materiales en exteriores, de árboles, plantas, mobiliario urbano, banquetas, andadores, especificaciones generales, iluminación exterior  se deberá entregar proyecto ejecutivo, planos arquitectónicos, estructurales, instalaciones sanitarias, hidráulicas, de riego, instalaciones eléctricas, mobiliario, iluminación, jardinería (plantación de árboles, plantas, pasto) plan de cembrado y mantenimiento para garantizar  que el proyecto se mantiene y también que cualquier defecto (árboles muertos, fallas de elementos, etc.) se solucione o reemplace. toda la información se deberá entregar en dos tantos impresa y digital, la impresa se debe entregar en papel bond, debidamente firmada por el técnico responsable, tamaño y escala indicada por el residente designado y se deberá resguardar en carpetas ledford.

5.11.- Manifestación de Impacto Ambiental Modalidad Particular

Datos generales del proyecto, del promovente y del responsable del estudio de impacto ambiental; se debe desarrollar el concepto para la ejecución de una manifestación de impacto ambiental modalidad particular, el cual se realizará en una superficie aproximada de 27,400 m2, derivado que el suelo donde se pretende construir el proyecto ciudad laboral es terreno forestal. Los trabajos deben considerar que la zona forestal se ubica en zona urbana lo implica complicaciones para las zonas de sondeo y captura de especias, esta partida desarrollará lo siguiente: nombre del proyecto, ubicación del proyecto, tiempo de vida útil del proyecto, duración total (todas las etapas de ejecución de la obra), presentación de la documentación legal, todo esto deberá desarrollarse de acuerdo a los términos de referencia auxiliares y lo establecido en el artículo 12, fracción I del Reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente en Materia de Evaluación de Impacto Ambiental, el costo del concepto incluye pago de derechos para ingreso y evaluación por parte de la normativa, el consultor está obligado a darle seguimiento hasta la resolución del estudio de manifestación de impacto ambiental modalidad particular.

Descripción del proyecto; se debe desarrollar el concepto para la ejecución de una manifestación de impacto ambiental modalidad particular, el cual se realizará en una superficie aproximada de 27,400 m2, derivado que el suelo donde se pretende construir el proyecto ciudad laboral es terreno forestal. Los trabajos deben considerar que la zona forestal se ubica en zona urbana lo implica complicaciones para las zonas de sondeo y captura de especias, esta partida desarrollará lo siguiente: información general del proyecto, selección del sitio, características particulares del proyecto, preparación del sitio, construcción operación y mantenimiento, programa de operación, programa de mantenimiento, abandono del sitio, generación, manejo y disposición de residuos, descargas y control de emisiones, todo esto deberá desarrollarse de acuerdo a los términos de referencia auxiliares y lo establecido en el artículo 12, fracción II del Reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente en Materia de Evaluación de Impacto Ambiental, el costo del concepto incluye pago de derechos para ingreso y evaluación por parte de la normativa, el consultor está obligado a darle seguimiento hasta la resolución del estudio de manifestación de impacto ambiental modalidad particular.

Vinculación con los ordenamientos jurídicos aplicables en materia ambiental; se debe desarrollar el concepto para la ejecución de una manifestación de impacto ambiental modalidad particular, el cual se realizará en una superficie aproximada de 27,400 m2, derivado que el suelo donde se pretende construir el proyecto ciudad laboral es terreno forestal. Los trabajos deben considerar que la zona forestal se ubica en zona urbana lo implica complicaciones para las zonas de sondeo y captura de especias, esta partida desarrollará lo siguiente: información sectorial, análisis de los instrumentos de planeación, análisis de los instrumentos normativos, todo esto deberá desarrollarse de acuerdo a los términos de referencia auxiliares y lo establecido en el artículo 12, fracción III del Reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente en Materia de Evaluación de Impacto Ambiental, el costo del concepto incluye pago de derechos para ingreso y evaluación por parte de la normativa, el consultor está obligado a darle seguimiento hasta la resolución del estudio de manifestación de impacto ambiental modalidad particular.

Descripción del sistema ambiental y señalamiento de la problemática ambiental detectada en el área de influencia del proyecto; se debe desarrollar el concepto para la ejecución de una manifestación de impacto ambiental modalidad particular, el cual se realizará en una superficie aproximada de 27,400 m2, derivado que el suelo donde se pretende construir el proyecto ciudad laboral es terreno forestal. Los trabajos deben considerar que la zona forestal se ubica en zona urbana lo implica complicaciones para las zonas de sondeo y captura de especias, esta partida desarrollará lo siguiente: aspectos: abióticos, aspectos bióticos, medio socio económico, diagnóstico ambiental, análisis de los componentes ambientales relevantes y/o críticos, todo esto deberá desarrollarse de acuerdo a los términos de referencia auxiliares y lo establecido en el artículo 12 fracción IV del Reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente en Materia de Evaluación de Impacto Ambiental, el costo del concepto incluye pago de derechos para ingreso y evaluación por parte de la normativa, el consultor está obligado a darle seguimiento hasta la resolución del estudio de manifestación de impacto ambiental modalidad particular.

Identificación, descripción y evaluación de los impactos ambientales, identificación, descripción y evaluación de los impactos ambientales del sistema ambiental; se debe desarrollar el concepto para la ejecución de una manifestación de impacto ambiental modalidad particular, el cual se realizará en una superficie aproximada de 27,400 m2, derivado que el suelo donde se pretende construir el proyecto ciudad laboral es terreno forestal. Los trabajos deben considerar que la zona forestal se ubica en zona urbana lo implica complicaciones para las zonas de sondeo y captura de especias, esta partida desarrollará lo siguiente: metodología para evaluar los impactos ambientales, indicadores de impacto, lista de indicadores de impacto, criterios y metodología de evaluación, identificación de impactos ambientales, evaluación de los impactos, todo esto deberá desarrollarse de acuerdo a los términos de referencia auxiliares y lo establecido en el artículo 12, fracción V del Reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente en Materia de Evaluación de Impacto Ambiental, el costo del concepto incluye pago de derechos para ingreso y evaluación por parte de la normativa, el consultor está obligado a darle seguimiento hasta la resolución del estudio de manifestación de impacto ambiental modalidad particular.

Medidas preventivas y de mitigación de los impactos ambientales del sistema ambiental, se debe desarrollar el concepto para la ejecución de una manifestación de impacto ambiental modalidad particular, el cual se realizará en una superficie aproximada de 27,400 m2, derivado que el suelo donde se pretende construir el proyecto ciudad laboral es terreno forestal. Los trabajos deben considerar que la zona forestal se ubica en zona urbana lo implica complicaciones para las zonas de sondeo y captura de especias, esta partida desarrollará lo siguiente: descripción de la medida o programa de medidas de mitigación o correctivas por componente ambiental, impactos generales en todas las etapas del proyecto, impactos residuales, todo esto deberá desarrollarse de acuerdo a los términos de referencia auxiliares y lo establecido en el artículo 12, fracción VI del Reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente en Materia de Evaluación de Impacto Ambiental, el costo del concepto incluye pago de derechos para ingreso y evaluación por parte de la normativa, el consultor está obligado a darle seguimiento hasta la resolución del estudio de manifestación de impacto ambiental modalidad particular.

Pronósticos ambientales y en su caso, evaluación de alternativas; se debe desarrollar el concepto para la ejecución de una manifestación de impacto ambiental modalidad particular, el cual se realizará en una superficie aproximada de 27,400 m2, derivado que el suelo donde se pretende construir el proyecto ciudad laboral es terreno forestal. Los trabajos deben considerar que la zona forestal se ubica en zona urbana lo implica complicaciones para las zonas de sondeo y captura de especias, esta partida desarrollará lo siguiente: pronostico de escenario, programa de vigilancia ambiental, todo esto deberá desarrollarse de acuerdo a los términos de referencia auxiliares y lo establecido en el artículo 12, fracción VII del Reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente en Materia de Evaluación de Impacto Ambiental, el costo del concepto incluye pago de derechos para ingreso y evaluación por parte de la normativa, el consultor está obligado a darle seguimiento hasta la resolución del estudio de manifestación de impacto ambiental modalidad particular.

Identificación de los instrumentos metodológicos y elementos técnicos que sustentan los resultados de la manifestación de impacto ambiental, conclusiones; se debe desarrollar el concepto para la ejecución de una manifestación de impacto ambiental modalidad particular, el cual se realizará en una superficie aproximada de 27,400 m2, derivado que el suelo donde se pretende construir el proyecto ciudad laboral es terreno forestal. Los trabajos deben considerar que la zona forestal se ubica en zona urbana lo implica complicaciones para las zonas de sondeo y captura de especias, esta partida desarrollará lo siguiente: todo esto deberá desarrollarse de acuerdo a los términos de referencia auxiliares y lo establecido en el artículo 12, fracción VIII del Reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente en Materia de Evaluación de Impacto Ambiental, el costo del concepto incluye pago de derechos para ingreso y evaluación por parte de la normativa, el consultor está obligado a darle seguimiento hasta la resolución del estudio de manifestación de impacto ambiental modalidad particular.

5.12.- Estudio Justificativo de Cambio de uso de Suelo

Usos que pretende dar al terreno; se deberá desarrollar; se debe desarrollar el concepto para la ejecución de un cambio de uso de suelo en terreno forestal, el cual se realizará en una superficie aproximada de 27,400 m2, derivado que el suelo donde se pretende construir el proyecto ciudad laboral es terreno forestal. Los trabajos deben considerar que la zona forestal se ubica en zona urbana lo implica complicaciones para las zonas de sondeo y captura de especias, esta partida desarrollará lo siguiente: se establecerá el objetivo referente al uso de suelo que se dará a los terrenos forestales, se debe justificar porque el proyecto es el que implica menor afectación de suelos y ecosistemas forestales, así mismo se deben describir las singularidades del proyecto, todo esto se deberá desarrollar de acuerdo a los términos de referencia auxiliares y a lo establecido en el artículo 121 fracción I del Reglamento de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable. El costo de este concepto de trabajo está considerado para realizar CUS en terreno forestal que este bajo hasta 50 hectáreas, de igual manera incluye la recepción, evaluación y resolución ante la SEMARNAT del estudio técnico justificativo de cambio de uso de suelo, según artículo 194-M-III, establecido en la Ley Federal de Derechos (para zona 1). El costo del concepto incluye pago de derechos para ingreso y evaluación por parte de la normativa, el consultor está obligado a darle seguimiento hasta la resolución del estudio y deberá entregar 2 tantos impresos y 2 digitales, firmados por el técnico responsable.

Ubicación y superficie del predio o conjunto de predios, así como la delimitación de la porción en que se pretenda realizar el cambio de uso de suelo en los terrenos forestales, a través de planos georreferenciados; se debe desarrollar el concepto para la ejecución de un cambio de uso de suelo en terreno forestal, el cual se realizará en una superficie aproximada de 27,400 m2, derivado que el suelo donde se pretende construir el proyecto ciudad laboral es terreno forestal. Los trabajos deben considerar que la zona forestal se ubica en zona urbana lo implica complicaciones para las zonas de sondeo y captura de especias, esta partida desarrollará lo siguiente: se indicara el régimen de propiedad del predio o conjunto de predios que serán motivo del cambio de uso de suelo de terrenos y el uso de suelo actual de los colindantes con el proyecto, acorde con los usos de suelo, determinar el tipo de vegetación forestal que sustenta cada polígono de afectación , señalar las coordenadas de ubicación en unidades UTM y se localizara el polígono o polígonos que serán motivo de afectación, todo esto se deberá desarrollar de acuerdo a los términos de referencia auxiliares y a lo establecido en el artículo 121 fracción II del Reglamento de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable. El costo de este concepto de trabajo está considerado para realizar CUS en terreno forestal que este bajo hasta 50 hectáreas, de igual manera incluye la recepción, evaluación y resolución ante la SEMARNAT del estudio técnico justificativo de cambio de uso de suelo, según artículo 194-M-III, establecido en la Ley Federal de Derechos (para zona 1). El costo del concepto incluye pago de derechos para ingreso y evaluación por parte de la normativa, el consultor está obligado a darle seguimiento hasta la resolución del estudio y deberá entregar 2 tantos impresos y 2 digitales, firmados por el técnico responsable.

Descripción de los elementos físicos y biológicos de la cuenca hidrológico-forestal en donde se ubique el predio; se debe desarrollar el concepto para la ejecución de un cambio de uso de suelo en terreno forestal, el cual se realizará en una superficie aproximada de 27,400 m2, derivado que el suelo donde se pretende construir el proyecto ciudad laboral es terreno forestal. Los trabajos deben considerar que la zona forestal se ubica en zona urbana lo implica complicaciones para las zonas de sondeo y captura de especias, esta partida desarrollará lo siguiente: se identificara una visión general de las características físicas y biológicas de la cuenca y del ecosistema, que permita prever las consecuencias que puede ocasionar el cambio de uso de suelo de los terrenos forestales, todo esto se deberá desarrollar de acuerdo a los términos de referencia auxiliares y a lo establecido en el artículo 121 fracción VIII del Reglamento de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable. El costo de este concepto de trabajo está considerado para realizar CUS en terreno forestal que este bajo hasta 50 hectáreas, de igual manera incluye la recepción, evaluación y resolución ante la SEMARNAT del estudio técnico justificativo de cambio de uso de suelo, según artículo 194-M-III, establecido en la Ley Federal de Derechos (para zona 1). El costo del concepto incluye pago de derechos para ingreso y evaluación por parte de la normativa, el consultor está obligado a darle seguimiento hasta la resolución del estudio y deberá entregar 2 tantos impresos y 2 digitales, firmados por el técnico responsable.

Descripción de las condiciones del predio que incluya los fines a que esté destinado, clima, tipos de suelo, pendiente mínima, relieve, hidrología y tipos de vegetación y fauna; se debe desarrollar el concepto para la ejecución de un cambio de uso de suelo en terreno forestal, el cual se realizará en una superficie aproximada de 27,400 m2, derivado que el suelo donde se pretende construir el proyecto ciudad laboral es terreno forestal. Los trabajos deben considerar que la zona forestal se ubica en zona urbana lo implica complicaciones para las zonas de sondeo y captura de especias, esta partida desarrollará lo siguiente: se determinara si para las superficies que serán motivo de la solicitud de autorización del cambio de uso de suelo de terrenos forestales, existen programas de manejo forestal y de suelos, autorizados por la SEMARNAT, en los que se especifiquen si las áreas de afectación directa corresponden a las zonas de conservación, de producción forestal maderables, de aprovechamiento restringido de recursos forestales maderables, de aprovechamiento de recursos forestales no maderables, de reforestación, restauración u otro, relativo al uso actual que recibe el predio o conjunto de predios, donde será removida en forma definitiva la vegetación forestal, todo esto se deberá desarrollar de acuerdo a los términos de referencia auxiliares y a lo establecido en el artículo 121 fracción IV del Reglamento de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable. El costo de este concepto de trabajo está considerado para realizar CUS en terreno forestal que este bajo hasta 50 hectáreas, de igual manera incluye la recepción, evaluación y resolución ante la SEMARNAT del estudio técnico justificativo de cambio de uso de suelo, según artículo 194-M-III, establecido en la Ley Federal de Derechos (para zona 1). El costo del concepto incluye pago de derechos para ingreso y evaluación por parte de la normativa, el consultor está obligado a darle seguimiento hasta la resolución del estudio y deberá entregar 2 tantos impresos y 2 digitales, firmados por el técnico responsable.

Estimación del volumen por especie de las materias primas forestales derivadas del cambio de uso de suelo; se debe desarrollar el concepto para la ejecución de un cambio de uso de suelo en terreno forestal, el cual se realizará en una superficie aproximada de 27,400 m2, derivado que el suelo donde se pretende construir el proyecto ciudad laboral es terreno forestal. Los trabajos deben considerar que la zona forestal se ubica en zona urbana lo implica complicaciones para las zonas de sondeo y captura de especias, esta partida desarrollará lo siguiente: se estimara el volumen por especie, la cual implica la intensidad de muestreo, el tamaño de las muestras, el número de sitios de muestreo y su distribución, en función de las características que presente cada polígono o polígonos de afectación directa, todo esto se deberá desarrollar de acuerdo a los términos de referencia auxiliares y a lo establecido en el artículo 121 fracción V del Reglamento de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable. El costo de este concepto de trabajo está considerado para realizar CUS en terreno forestal que este bajo hasta 50 hectáreas, de igual manera incluye la recepción, evaluación y resolución ante la SEMARNAT del estudio técnico justificativo de cambio de uso de suelo, según artículo 194-M-III, establecido en la Ley Federal de Derechos (para zona 1). El costo del concepto incluye pago de derechos para ingreso y evaluación por parte de la normativa, el consultor está obligado a darle seguimiento hasta la resolución del estudio y deberá entregar 2 tantos impresos y 2 digitales, firmados por el técnico responsable.

Plazo y forma de ejecución del cambio de uso de suelo; se debe desarrollar el concepto para la ejecución de un cambio de uso de suelo en terreno forestal, el cual se realizará en una superficie aproximada de 27,400 m2, derivado que el suelo donde se pretende construir el proyecto ciudad laboral es terreno forestal. Los trabajos deben considerar que la zona forestal se ubica en zona urbana lo implica complicaciones para las zonas de sondeo y captura de especias, esta partida desarrollará lo siguiente: se debe establecer los tiempos requeridos para liberar los terrenos forestales con suficiente anticipación desde su inicio hasta el término de la actividad, los cuales deberán estar acorde con el avance del proyecto, así mismo deberá considerarse como parte de este capítulo, la calendarización de las acciones de rescate y reubicación de las especies de flora y fauna silvestre, además de todas las actividades concernientes a medidas de prevención y de mitigación de impactos ambientales, todo esto se deberá desarrollar de acuerdo a los términos de referencia auxiliares y a lo establecido en el artículo 121 fracción VI del Reglamento de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable. El costo de este concepto de trabajo está considerado para realizar CUS en terreno forestal que este bajo hasta 50 hectáreas, de igual manera incluye la recepción, evaluación y resolución ante la SEMARNAT del estudio técnico justificativo de cambio de uso de suelo, según artículo 194-M-III, establecido en la Ley Federal de Derechos (para zona 1). El costo del concepto incluye pago de derechos para ingreso y evaluación por parte de la normativa, el consultor está obligado a darle seguimiento hasta la resolución del estudio y deberá entregar 2 tantos impresos y 2 digitales, firmados por el técnico responsable.

Vegetación que debe de respetarse o establecerse para proteger tierras frágiles; se debe desarrollar el concepto para la ejecución de un cambio de uso de suelo en terreno forestal, el cual se realizará en una superficie aproximada de 27,400 m2, derivado que el suelo donde se pretende construir el proyecto ciudad laboral es terreno forestal. Los trabajos deben considerar que la zona forestal se ubica en zona urbana lo implica complicaciones para las zonas de sondeo y captura de especias, esta partida desarrollará lo siguiente: se deben identificar las áreas forestales frágiles o propensas a sufrir algún deterioro directo o indirecto a causa de las obras y actividades relativas a la construcción del proyecto, todo esto se deberá desarrollar de acuerdo a los términos de referencia auxiliares y a lo establecido en el artículo 121 fracción VII del Reglamento de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable. El costo de este concepto de trabajo está considerado para realizar CUS en terreno forestal que este bajo hasta 50 hectáreas, de igual manera incluye la recepción, evaluación y resolución ante la SEMARNAT del estudio técnico justificativo de cambio de uso de suelo, según artículo 194-M-III, establecido en la Ley Federal de Derechos (para zona 1). El costo del concepto incluye pago de derechos para ingreso y evaluación por parte de la normativa, el consultor está obligado a darle seguimiento hasta la resolución del estudio y deberá entregar 2 tantos impresos y 2 digitales, firmados por el técnico responsable.

Medidas de prevención y mitigación de impactos sobre los recursos forestales, la flora y fauna silvestre, aplicables durante las distintas etapas del desarrollo del cambio de uso de suelo; se debe desarrollar el concepto para la ejecución de un cambio de uso de suelo en terreno forestal, el cual se realizará en una superficie aproximada de 27,400 m2, derivado que el suelo donde se pretende construir el proyecto ciudad laboral es terreno forestal. Los trabajos deben considerar que la zona forestal se ubica en zona urbana lo implica complicaciones para las zonas de sondeo y captura de especias, esta partida desarrollará lo siguiente: se deben establecer medidas y acciones que deberán estar vinculadas a la prevención y/o atenuación de impactos provocados directamente por el proyecto, sobre los componentes agua, suelo, vegetación y fauna existentes en los polígonos donde será removida la vegetación forestal en forma definitiva, todo esto se deberá desarrollar de acuerdo a los términos de referencia auxiliares y a lo establecido en el artículo 121 fracción VIII del Reglamento de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable. El costo de este concepto de trabajo está considerado para realizar CUS en terreno forestal que este bajo hasta 50 hectáreas, de igual manera incluye la recepción, evaluación y resolución ante la SEMARNAT del estudio técnico justificativo de cambio de uso de suelo, según artículo 194-M-III, establecido en la Ley Federal de Derechos (para zona 1). El costo del concepto incluye pago de derechos para ingreso y evaluación por parte de la normativa, el consultor está obligado a darle seguimiento hasta la resolución del estudio y deberá entregar 2 tantos impresos y 2 digitales, firmados por el técnico responsable.

Servicios ambientales que pueden ponerse en riesgo por el cambio de uso de suelo propuesto; se debe desarrollar el concepto para la ejecución de un cambio de uso de suelo en terreno forestal, el cual se realizará en una superficie aproximada de 27,400 m2, derivado que el suelo donde se pretende construir el proyecto ciudad laboral es terreno forestal. Los trabajos deben considerar que la zona forestal se ubica en zona urbana lo implica complicaciones para las zonas de sondeo y captura de especias, esta partida desarrollará lo siguiente: se deben definir cuantos y como se verán afectados los servicios ambientales que proporciona el o los ecosistemas forestales que serán afectados directamente por el proyecto y explicar su importancia en función de las características de suelo, topografía y volumen de precipitación pluvial en la cuenca hidrológica y la zona de influencia, , precisar si el grado de afectación de los servicios ambientales es significativo a nivel de cuenca y/o el área de influencia directa de proyecto, todo esto se deberá desarrollar de acuerdo a los términos de referencia auxiliares y a lo establecido en el artículo 121 fracción IX del Reglamento de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable. El costo de este concepto de trabajo está considerado para realizar CUS en terreno forestal que este bajo hasta 50 hectáreas, de igual manera incluye la recepción, evaluación y resolución ante la SEMARNAT del estudio técnico justificativo de cambio de uso de suelo, según artículo 194-M-III, establecido en la Ley Federal de Derechos (para zona 1). El costo del concepto incluye pago de derechos para ingreso y evaluación por parte de la normativa, el consultor está obligado a darle seguimiento hasta la resolución del estudio y deberá entregar 2 tantos impresos y 2 digitales, firmados por el técnico responsable.

Justificación técnica, económica y social que motive la autorización excepcional del cambio de uso del suelo; se debe desarrollar el concepto para la ejecución de un cambio de uso de suelo en terreno forestal, el cual se realizará en una superficie aproximada de 27,400 m2, derivado que el suelo donde se pretende construir el proyecto ciudad laboral es terreno forestal. Los trabajos deben considerar que la zona forestal se ubica en zona urbana lo implica complicaciones para las zonas de sondeo y captura de especias, esta partida desarrollará lo siguiente: se deberá resaltar porque la construcción de la obra es amigable con el ambiente y no provocara, ni será detonador de procesos degradatorios, ni de efectos residuales o sinérgicos que afecten al ecosistema forestal en su conjunto, todo esto se deberá desarrollar de acuerdo a los términos de referencia auxiliares y a lo establecido en el artículo 121 fracción X del Reglamento de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable. El costo de este concepto de trabajo está considerado para realizar CUS en terreno forestal que este bajo hasta 50 hectáreas, de igual manera incluye la recepción, evaluación y resolución ante la SEMARNAT del estudio técnico justificativo de cambio de uso de suelo, según artículo 194-M-III, establecido en la Ley Federal de Derechos (para zona 1). El costo del concepto incluye pago de derechos para ingreso y evaluación por parte de la normativa, el consultor está obligado a darle seguimiento hasta la resolución del estudio y deberá entregar 2 tantos impresos y 2 digitales, firmados por el técnico responsable.

Aplicación de los criterios establecidos en los programas de ordenamiento ecológico del territorio en sus diferentes categorías; se debe desarrollar el concepto para la ejecución de un cambio de uso de suelo en terreno forestal, el cual se realizará en una superficie aproximada de 27,400 m2, derivado que el suelo donde se pretende construir el proyecto ciudad laboral es terreno forestal. Los trabajos deben considerar que la zona forestal se ubica en zona urbana lo implica complicaciones para las zonas de sondeo y captura de especias, esta partida desarrollará lo siguiente: se analizará si las políticas públicas contenidas en los planes o programas de ordenamiento ecológico que regulan el uso del suelo, permiten o no la construcción y establecimiento de infraestructura carretera y demás. Es necesario describir cuales son los criterios de regulación determinados para aquellas unidades de gestión ambiental que serán cruzadas por la trayectoria del trazo de proyecto, indicar la clave de la UGA , vincular la normatividad ambiental federal LGEEPA y LGDFS y sus reglamentos, con los preceptos de protección, conservación, restauración, preservación y uso sustentable de recursos naturales definidos en dichos programas, todo esto se deberá desarrollar de acuerdo a los términos de referencia auxiliares y a lo establecido en el artículo 121 fracción XII del Reglamento de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable. El costo de este concepto de trabajo está considerado para realizar CUS en terreno forestal que este bajo hasta 50 hectáreas, de igual manera incluye la recepción, evaluación y resolución ante la SEMARNAT del estudio técnico justificativo de cambio de uso de suelo, según artículo 194-M-III, establecido en la Ley Federal de Derechos (para zona 1). El costo del concepto incluye pago de derechos para ingreso y evaluación por parte de la normativa, el consultor está obligado a darle seguimiento hasta la resolución del estudio y deberá entregar 2 tantos impresos y 2 digitales, firmados por el técnico responsable.

Estimación económica de los recursos biológicos forestales del área sujeta al cambio de uso de suelo; se debe desarrollar el concepto para la ejecución de un cambio de uso de suelo en terreno forestal, el cual se realizará en una superficie aproximada de 27,400 m2, derivado que el suelo donde se pretende construir el proyecto ciudad laboral es terreno forestal. Los trabajos deben considerar que la zona forestal se ubica en zona urbana lo implica complicaciones para las zonas de sondeo y captura de especias, esta partida desarrollará lo siguiente: se realiza una valoración monetaria de los recursos forestales maderables, el importe correspondiente a los recursos forestales no maderables, así como el probable valor de los ejemplares de la flora y la fauna silvestre que serán motivo de rescate y reubicación, en términos del precio que pudieren tener en el mercado bajo un aprovechamiento extractivo y/o no extractivo, interés cinegético, valor paisajístico u otro, todo esto se deberá desarrollar de acuerdo a los términos de referencia auxiliares y a lo establecido en el artículo 121 fracción XIII del Reglamento de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable. El costo de este concepto de trabajo está considerado para realizar CUS en terreno forestal que este bajo hasta 50 hectáreas, de igual manera incluye la recepción, evaluación y resolución ante la SEMARNAT del estudio técnico justificativo de cambio de uso de suelo, según artículo 194-M-III, establecido en la Ley Federal de Derechos (para zona 1). El costo del concepto incluye pago de derechos para ingreso y evaluación por parte de la normativa, el consultor está obligado a darle seguimiento hasta la resolución del estudio y deberá entregar 2 tantos impresos y 2 digitales, firmados por el técnico responsable.

Estimación del costo de las actividades de restauración con motivo del cambio de uso de suelo; se debe desarrollar el concepto para la ejecución de un cambio de uso de suelo en terreno forestal, el cual se realizará en una superficie aproximada de 27,400 m2, derivado que el suelo donde se pretende construir el proyecto ciudad laboral es terreno forestal. Los trabajos deben considerar que la zona forestal se ubica en zona urbana lo implica complicaciones para las zonas de sondeo y captura de especias, esta partida desarrollará lo siguiente: se valorará el costo de llevar el sitio a una condición similar a la que presenta el ecosistema, antes de las afectaciones provocadas con la construcción del proyecto. La estimación del costo de las actividades de restauración del proyecto, la estimación del costo de las actividades de restauración, todo esto se deberá desarrollar de acuerdo a los términos de referencia auxiliares y a lo establecido en el artículo 121 fracción XIV del Reglamento de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable el costo de este concepto de trabajo está considerado para realizar CUS en terreno forestal que este bajo hasta 50 hectáreas, de igual manera incluye la recepción, evaluación y resolución ante la SEMARNAT del estudio técnico justificativo de cambio de uso de suelo, según artículo 194-M-III, establecido en la Ley Federal de Derechos (para zona 1). El costo del concepto incluye pago de derechos para ingreso y evaluación por parte de la normativa, el consultor está obligado a darle seguimiento hasta la resolución del estudio y deberá entregar 2 tantos impresos y 2 digitales, firmados por el técnico responsable.

5.13.- Estudio de la Manifestación de Impacto Ambiental Estatal Modalidad Obra Pública

I.- Datos generales del promovente y responsable del estudio de impacto ambiental de obra pública. Se debe desarrollar el concepto para la ejecución de una manifestación de impacto ambiental modalidad obra pública estatal para la construcción de los edificios de ciudad laboral, en una área de 15,500 m2 aproximadamente, el consultor para la evaluación deberá considerar todas las condiciones de diseño del proyecto tanto de construcción, como el suministro y acarreo de materiales al lugar de los trabajos, ejecutando lo siguiente: datos generales del promovente, nombre de la persona física o moral, nombre del representante legal, domicilio para oír y recibir notificaciones, datos generales del responsable de la elaboración del estudio, nombre del responsable, domicilio. El costo del concepto incluye pago de derechos para ingreso y evaluación ante la normativa, así como el pago al sistema natural, el consultor está obligado a darle seguimiento hasta la resolución del estudio y deberá entregar 2 tantos impresos y 2 digitales, firmados por el técnico responsable.

II.- Datos generales del proyecto. Se debe desarrollar el concepto para la ejecución de una manifestación de impacto ambiental modalidad obra pública estatal para la construcción de los edificios de ciudad laboral, en una área de 15,500 m2 aproximadamente, el consultor para la evaluación deberá considerar todas las condiciones de diseño del proyecto tanto de construcción, como el suministro y acarreo de materiales al lugar de los trabajos, ejecutando lo siguiente: nombre del proyecto, tipo de proyecto, naturaleza del proyecto, descripción, justificación, aportación financiera, políticas de crecimiento a futuro, obras provisionales, tiempo de realización del proyecto, superficie total del predio. Población beneficiada, descripción técnica del proyecto preparación del sitio, etapa de construcción, operación y mantenimiento, ubicación del proyecto, selección del sitio, descripción ambiental del sitio, croquis de localización, plano topográfico del predio, plano de conjunto, uso de suelo del predio, colindancias, programa de trabajo, requerimiento de materiales, sustancias y combustibles, requerimiento de agua, generación de residuos, maquinaria y equipo, mano de obra, anexo fotográfico. El costo del concepto incluye pago de derechos para ingreso y evaluación ante la normativa, así como el pago al sistema natural, el consultor está obligado a darle seguimiento hasta la resolución del estudio y deberá entregar 2 tantos impresos y 2 digitales, firmados por el técnico responsable.

III.- Vinculación y análisis de congruencia, con los ordenamientos jurídicos aplicables en materia ambiental y con la regulación del uso de suelo. Se debe desarrollar el concepto para la ejecución de una manifestación de impacto ambiental modalidad obra pública estatal para la construcción de los edificios de ciudad laboral, en una área de 15,500 m2 aproximadamente, el consultor para la evaluación deberá considerar todas las condiciones de diseño del proyecto tanto de construcción, como el suministro y acarreo de materiales al lugar de los trabajos, ejecutando lo siguiente: ley para la protección al ambiente del estado de hidalgo. Ordenamiento ecológico territorial. Plan o programa de desarrollo urbano. Área natural protegida. Reglamento municipal. Bando de policía y buen gobierno. Otros aplicables. El costo del concepto incluye pago de derechos para ingreso y evaluación ante la normativa, así como el pago al sistema natural, el consultor está obligado a darle seguimiento hasta la resolución del estudio y deberá entregar 2 tantos impresos y 2 digitales, firmados por el técnico responsable.

IV.- Descripción del sistema ambiental, el concepto para la ejecución de una manifestación de impacto ambiental modalidad obra pública estatal para la construcción de los edificios de ciudad laboral, en una área de 15,500 m2 aproximadamente, el consultor para la evaluación deberá considerar todas las condiciones de diseño del proyecto tanto de construcción, como el suministro y acarreo de materiales al lugar de los trabajos, ejecutando lo siguiente: delimitación del área de estudio, medio inerte, aire, clima geología y geomorfología, suelo, agua, medio biótico, vegetación, fauna, áreas naturales protegidas, medio socioeconómico, demografía, educación, salud, vivienda economía. El costo del concepto incluye pago de derechos para ingreso y evaluación ante la normativa, así como el pago al sistema natural, el consultor está obligado a darle seguimiento hasta la resolución del estudio y deberá entregar 2 tantos impresos y 2 digitales, firmados por el técnico responsable.

V. Identificación, descripción y evaluación de los impactos ambientales, se debe desarrollar el concepto para la ejecución de una manifestación de impacto ambiental modalidad obra pública estatal para la construcción de los edificios de ciudad laboral, en una área de 15,500 m2 aproximadamente, el consultor para la evaluación deberá considerar todas las condiciones de diseño del proyecto tanto de construcción, como el suministro y acarreo de materiales al lugar de los trabajos, ejecutando lo siguiente: metodología para identificar y evaluar los impactos ambientales, identificación de los impactos al sistema ambiental. El costo del concepto incluye pago de derechos para ingreso y evaluación ante la normativa, así como el pago al sistema natural, el consultor está obligado a darle seguimiento hasta la resolución del estudio y deberá entregar 2 tantos impresos y 2 digitales, firmados por el técnico responsable.

VI. Medidas preventivas y de mitigación de los impactos ambientales, se debe desarrollar el concepto para la ejecución de una manifestación de impacto ambiental modalidad obra pública estatal para la construcción de los edificios de ciudad laboral, en una área de 15,500 m2 aproximadamente, el consultor para la evaluación deberá considerar todas las condiciones de diseño del proyecto tanto de construcción, como el suministro y acarreo de materiales al lugar de los trabajos, ejecutando lo siguiente: descripción de la medida o programa de medidas de mitigación o correctivas por componente ambiental en cada una de sus etapas. Incluye pago de derechos para ingreso y evaluación ante la normativa, así como el pago al sistema natural, incluye pago de derechos para ingreso y evaluación ante la normativa, así como el pago al sistema natural, el consultor está obligado a darle seguimiento hasta la resolución del estudio y deberá entregar 2 tantos impresos y 2 digitales, firmados por el técnico responsable.

VII. Conclusiones y opiniones, se debe desarrollar el concepto para la ejecución de una manifestación de impacto ambiental modalidad obra pública estatal para la construcción de los edificios de ciudad laboral, en una área de 15,500 m2 aproximadamente, el consultor para la evaluación deberá considerar todas las condiciones de diseño del proyecto tanto de construcción, como el suministro y acarreo de materiales al lugar de los trabajos. El costo del concepto incluye pago de derechos para ingreso y evaluación por parte de la normativa, incluye pago de derechos para ingreso y evaluación ante la normativa, así como el pago al sistema natural, el consultor está obligado a darle seguimiento hasta la resolución del estudio y deberá entregar 2 tantos impresos y 2 digitales, firmados por el técnico responsable.

VIII. Glosario de términos y referencias, se debe desarrollar el concepto para la ejecución de una manifestación de impacto ambiental modalidad obra pública estatal para la construcción de los edificios de ciudad laboral, en una área de 15,500 m2 aproximadamente, el consultor para la evaluación deberá considerar todas las condiciones de diseño del proyecto tanto de construcción, como el suministro y acarreo de materiales al lugar de los trabajos. El costo del concepto incluye pago de derechos para ingreso y evaluación ante la normativa, así como el pago al sistema natural, el consultor está obligado a darle seguimiento hasta la resolución del estudio y deberá entregar 2 tantos impresos y 2 digitales, firmados por el técnico responsable.

5.14.- Análisis de factibilidad económica

  - DIAGNOSTICO DEMANDA ACTUAL.

Diagnostico oferta actual.  Para el diagnóstico de la oferta actual “el consultor” la determinara, por una parte, mediante la descripción del estado físico de los inmuebles con los que cuenta la dependencia para llevar a cabo las actividades propias de la oficina administrativa y en su caso, de los espacios para la atención de usuarios y, por otro lado, mediante la descripción de los servicios ofrecidos y su capacidad operativa bajo las condiciones actuales. los elementos que caracterizan a la oferta de la situación actual se presentan a continuación: infraestructura.- a) cantidad de oficinas y/o edificios con los que cuenta la dependencia, ubicación de cada una y distancia entre edificios; b) describir la situación legal de cada uno de los inmuebles y en su caso, señalar el monto de arrendamiento anual y los términos bajo los cuales se está rentando; c) superficie total en metros cuadrados (m2) de terreno y de oficinas, así como número de cajones de estacionamiento ofrecidos, en caso de contar con dicho espacio; d) descripción del estado físico de cada uno de los inmuebles bajo las condiciones actuales; e) señalar para cada uno de los inmuebles, la superficie en m2 de oficinas, áreas de uso común (vestíbulos, corredores, baños comunes, cuarto de máquinas, cuartos de aseo, bodegas, etc.), áreas circulares interiores (áreas requeridas para la comunicación entre superficies ocupadas) y áreas complementarias (aulas de capacitación, comedor para servidores públicos, auditorios, áreas de archivo muerto y salones de usos múltiples) y cualquier otro tipo de superficies con las que cuenta la dependencia para realizar sus actividades; f) señalar por cada uno de los inmuebles, la superficie en m2 de áreas destinadas a la atención del público y sus características físicas y de operación actuales servicios.- a) descripción general de los servicios ofrecidos a usuarios y funcionarios públicos por cada inmueble; b) capacidad de trámites otorgados tanto a usuarios como a funcionarios públicos por cada inmueble, explicando sus limitantes; c) horarios de atención la información deberá ser entregada en dos tantos impreso y digital firmada por el técnico responsable y debidamente conciliada y aprobada por la unidad de inversiones.

  - DIAGNOSTICO DEMANDA ACTUAL.

Diagnostico demanda actual  el consultor dependiendo de la problemática identificada, la demanda de la situación actual podría incluir tanto al personal que labora en la dependencia como a los usuarios que acuden a ella, ambos requieren infraestructura para realizar algunos servicios y trámites a fin de cumplir con sus obligaciones y cubrir sus necesidades. el análisis de la demanda actual requerirá al menos la siguiente información: a) cantidad de funcionarios públicos que laboran actualmente en cada uno de los inmuebles, señalando el nivel del puesto que ocupan; b) señalar para los servidores públicos, la superficie en m2 de oficinas; áreas de uso común, áreas circulares interiores y áreas complementarias que se requieren para realizar sus actividades en cada uno de los inmuebles se recomienda calcular según lo estipulado como superficie máxima a ocupar por institución (SMOI); c) señalar la superficie en m2 de espacios requeridos para la atención de usuarios, incluyendo sus características físicas y justificación; d) tipo y cantidad de trámites y/o servicios internos requeridos por el personal de dependencia y en su caso, de los usuarios. La información deberá ser entregada en dos tantos impreso y digital firmada por el técnico responsable y debidamente conciliada y aprobada por la unidad de inversiones.

  - INTERACCIÓN DE LA OFERTA Y LA DEMANDA ACTUAL.

Interacción de la oferta y la demanda actual  con base en las actividades anteriores “el consultor” en este apartado deberá reflejar a detalle la problemática identificada, en términos de la comparación de la oferta y demanda señaladas anteriormente es importante subrayar que la problemática de un proyecto de edificación pública, no es que se encuentre deteriorado, que tenga insuficiente espacio o su lugar de ubicación; sino la disminución de la cantidad y/o calidad del servicio que se ofrece como consecuencia del deterioro, insuficiencia de espacio o ubicación del inmueble. ha partir de la problemática se identifican los elementos que son necesarios para cuantificar y valorar los costos y beneficios del proyecto. en este sentido se requiere conocer los siguientes elementos dependiendo del problema:  a) comparación de superficie en m2 de oficinas; áreas de uso común, áreas circulares interiores y áreas complementarias para las actividades administrativas propias de la dependencia;  b) comparación de superficie en m2 de espacios para atención a usuarios;  c) comparación de la cantidad de servicios y/o trámites ofrecidos y demandados tanto para usuarios como para servidores públicos;  d) indicar el procedimiento que debe seguirse para realizar trámites y/o servicios tanto para usuarios como para funcionarios públicos, señalando si como parte de su proceso es necesario acudir a otro(s) edificio(s), el tiempo destinado para su realización;  e) en caso de existir desplazamientos entre oficinas de la misma dependencia es importante exponer, el tipo de trámite, tiempo del viaje, tiempo de atención del trámite, distancia entre edificios, vehículos utilizados, y cualquier otra información que involucre el desplazamiento; f) gastos anuales de operación del inmueble, los cuales corresponden a gastos por concepto de servicios básicos (agua, energía eléctrica, teléfono, vigilancia, limpieza, etc.);  g) gastos anuales de arrendamiento de inmuebles, bodegas, estacionamiento, etc;  h) gastos de mantenimiento, entendiéndose estos como los trabajos rutinarios destinados a subsanar el deterioro “normal” del inmueble, y por los mantenimientos “mayores” cada determinado tiempo, con el fin de reparar las condiciones del inmueble para que otorguen nuevamente los beneficios de manera óptima;  i) determinar tanto para funcionarios como para usuarios, qué trámites se consideran susceptibles de centralización los puntos anteriores no son únicos, es posible presentar cualquier otra información que permita comprender la problemática detectada la información deberá ser entregada en dos tantos impreso y digital firmada por el técnico responsable y debidamente conciliada y aprobada por la unidad de inversiones.

  - OPTIMIZACIONES.

Optimizaciones las medidas de optimización son pequeñas inversiones para mejorar las características físicas del inmueble en cuestión, o bien, modificaciones de tipo administrativo, jurídico o de gestión que sean factibles de realizar con costos que no superen el 10% del monto total del proyecto3 y con el objetivo de hacer más eficiente la operación de los servicios ofrecidos o disminuir el déficit de servicios la medida deberá estructurarse a partir de la situación o problemática que genera el proyecto. a continuación, se presentan algunas posibles medidas de optimización cuya factibilidad dependerá de la problemática detectada y de factores técnicos, económicos y administrativos de la dependencia;  a) centralización de algunos tipos de trámites y la flexibilización de los horarios de atención, con la finalidad de disminuir el tiempo que destinan los usuarios y/o funcionarios públicos para realizar trámites;  b) realizar un análisis y estrategia de uso de los espacios a fin de hacerlos eficientes;  c) realizar un análisis de trámites administrativos y reducir en su caso, el universo de las personas obligadas a hacer algún trámite, o más aún, eliminarlo de la normatividad si ya no es funcional o necesario;  d) una posible medida de optimización podría ser los trabajos de remodelación de espacios a fin de reorganizar el espacio interior de un edificio y/o adecuar sus instalaciones;  en cuanto a otras medidas de optimización administrativas que también podrían implementarse es, hacer un análisis de funciones de los funcionarios públicos y en su caso transferirlos a otras oficinas de la dependencia para hacerlos eficientes sus funciones;  con base en un análisis previo sobre el proceso de trámites, una medida de optimización podría ser el arrendamiento de un inmueble aledaño a las oficinas con el fin de otorgar los servicios más demandados. se debe tener especial cuidado en el planteamiento ya que podría no ser una optimización sino una alternativa de solución, considerando que esta última se daría solo si mitiga la problemática en la medida que el proyecto;  implementación de un sistema de citas para realizar trámites y servicios que permita atender a los usuarios y funcionarios de manera más eficiente se destaca que la medida de optimización deberá estructurarse a partir de la situación o problemática detectada en la situación actual es importante señalar que en algunos casos éstas medidas inciden la modificación del proyecto ya sea de tamaño, o incluso poner en duda si es necesario realizarlo la información deberá ser entregada en dos tantos impreso y digital firmada por el técnico responsable y debidamente conciliada y aprobada por la unidad de inversiones.

  - DIAGNOSTICO DE LA OFERTA DE LA SITUACIÓN SIN PROYECTO.

Diagnóstico de la oferta de la situación sin proyecto  en este apartado se deberán plasmar las modificaciones a las condiciones de oferta derivadas de la implementación de las medidas de optimización, dando lugar a la oferta de la situación sin proyecto para la cual se deberán describir las condiciones físicas de los inmuebles, el funcionamiento y organización de los servicios ofrecidos bajo estas condiciones de optimización. normalmente, las medidas de optimización que afectan a la oferta no necesariamente implican un incremento marginal del número de funcionarios, sino que se trata de acciones que impliquen cambios de logística de procesos y disminución marginal de tiempos destinados para la realización de trámites tanto de funcionarios como de usuarios la información de la oferta habrá de presentarse en los mismos términos que la definida para la situación actual a fin de ser congruente con esta sección, sin embrago en la situación sin proyecto es necesario realizar la proyección de estas condiciones de oferta a lo largo del horizonte de evaluación, mostrando su comportamiento durante este periodo de tiempo y los supuestos utilizados también es importante que en dicho análisis se consideren los efectos que pudieran generar otros proyectos en ejecución o proyectos aprobados que cuenten con recursos asignados para ello, mostrando el impacto que tendrían en la proyección de oferta la información deberá ser entregada en dos tantos impreso y digital firmada por el técnico responsable y debidamente conciliada y aprobada por la unidad de inversiones.

  - DEMANDA DE LA SITUACIÓN SIN PROYECTO.

Demanda de la situación sin proyecto.  para la demanda de la situación sin proyecto se deberán considerar los efectos resultantes de la implementación de las optimizaciones en la demanda existente. en caso de que alguna medida de optimización modifique la demanda, se deberá presentar el análisis de los cambios que de ello deriven, proyectándolos a lo largo del horizonte de evaluación incluyendo los supuestos utilizados. además, se deben considerar como parte del análisis de demanda de la situación sin proyecto, los efectos que pudieran generar otros proyectos en ejecución o proyectos aprobados que cuenten con recursos asignados para ello. la información que se presente en este apartado deberá estar alineada a la expuesta en la situación actual a fin de ser congruentes con dicha sección  la información deberá ser entregada en dos tantos impreso y digital firmada por el técnico responsable y debidamente conciliada y aprobada por la unidad de inversiones.

  - INTERACCIÓN OFERTA-DEMANDA DE LA SITUACIÓN SIN PROYECTO.

Interacción oferta-demanda de la situación sin proyecto el objetivo de este apartado es mostrar en términos de la demanda y de la oferta, la magnitud del impacto de las optimizaciones en la problemática detectada, es decir, la reducción de los elevados tiempos para realizar trámites, o de los altos costos de traslado, la reducción del déficit de servicios, o cualquier combinación de ellas la información para este apartado deberá realizarse en los mismos términos que la interacción oferta y demanda de la situación actual, mostrando la reducción de la problemática detectada, si hubo cambios en los procesos de los trámites y servicios, la reducción de tiempos para realizar los trámites, reducción de tiempos de traslado, así como cualquier condición que explique la disminución de la problemática este análisis se convertirá en la línea base para determinar el tamaño del proyecto, así como los beneficios y costos realmente atribuibles al mismo la información deberá ser entregada en dos tantos impreso y digital firmada por el técnico responsable y debidamente conciliada y aprobada por la unidad de inversiones.

  - ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN.

Alternativas de solución las alternativas de solución surgen del análisis de las causas de la problemática identificada previamente y deben plantearse como las diferentes maneras que existen para resolver la problemática en este sentido, se deben presentar al menos dos alternativas, una de ellas es el proyecto que se está proponiendo ejecutar. Ha continuación, se enlistan algunas posibles alternativas de solución, teniendo en cuenta que éstas deben ser técnica, ambiental, legal y económicamente factibles de realizar: a) construcción de un edificio nuevo en algún sitio de propiedad fiscal o comprado a terceros;  b) compra o renta de oficinas;  c) subrogación del servicio;  d) habilitar plataformas tecnológicas que permitan a los usuarios realizar el procedimiento total o parcial de los trámites.  e) incorporar la atención de los servicios demandados en convenio con otra dependencia la elección de la mejor alternativa de solución se basará en un análisis que determine las ventajas y desventajas de cada una de ellas; considerando los costos de inversión, de operación y mantenimiento, así como cualquier otro costo indirecto y externalidad que genere cada alternativa dependiendo de la alternativa bajo análisis, los costos de inversión pueden referirse a costos de terreno, de construcción, de equipamiento, de reparación, de adquisición y/o de arriendo así mismo es necesario incluir toda aquella información que permita determinar las ventajas y desventajas de cada alternativa; como por ejemplo diagramas de funcionamiento y distribución, planos, etc.  una vez elegida la mejor alternativa de solución, ésta se convertirá en el proyecto a ejecutar, por lo que en algunos casos, es conveniente también analizar alternativas de proyectos, las cuales permitirán analizar diseños arquitectónicos y materiales o de algunos otros elementos que pudieran conformar distintas formas de ejecución del proyecto elegido; considerando además que dichas alternativas de proyecto cumplen a la perfección las necesidades de la dependencia y que serán capaces de ofrecer los niveles de servicio previstos es necesario que las dependencias y entidades realicen el análisis de alternativas de solución y no solo el de alternativas de proyectos situación con proyecto para la situación con proyecto se espera observar de qué manera el proyecto resolverá la problemática plasmada en la situación sin proyecto; es decir, mostrará la disminución del tiempo para realizar trámites y servicios de usuarios y funcionarios públicos, la disminución de los altos costos de traslado, disminución del déficit de servicios y/o de espacios, o bien, cualquier combinación de ellas. de conformidad con los lineamientos vigentes emitidos por la unidad de inversiones de la secretaría de hacienda y crédito público, en este capítulo además de analizarse la oferta y demanda, se deberán describir algunos apartados adicionales y que a continuación se presentan brevemente:  descripción general en este primer apartado se describirá detalladamente el proyecto, desglosando sus principales componentes y cómo se ejecutará el mismo; señalando los componentes del proyecto, como la superficie del terreno, metros cuadrados de oficinas, cajones de estacionamiento, áreas de atención al público, áreas verdes, etc;  alineación estratégica se explicará en este apartado cómo el PPI contribuye a la consecución de los objetivos y estrategias establecidas en el plan nacional de desarrollo y los programas sectoriales, institucionales, regionales y especiales vigentes, así como al mecanismo de planeación la información deberá ser entregada en dos tantos impreso y digital firmada por el técnico responsable y debidamente conciliada y aprobada por la unidad de inversiones.

  - OFERTA DE LA SITUACIÓN CON PROYECTO.

Oferta de la situación con proyecto en este apartado se deberán plasmar los efectos que el proyecto tendrá, es decir, se deberán describir las nuevas condiciones de oferta ocasionadas por la entrada en operación del proyecto se deberá describir las condiciones físicas del nuevo inmueble, así como el funcionamiento y organización de los servicios ofrecidos y su interacción con el resto de los inmuebles de la dependencia generalmente el proyecto implica un incremento de espacios, de capacidad de atención de usuarios y de personal, se mejora la logística de procesos y disminución de tiempos destinados para la realización de trámites tanto de funcionarios como de usuarios. así mismo, debe realizarse la proyección de estas condiciones de oferta a lo largo del horizonte de evaluación, mostrando su comportamiento en este periodo de tiempo y los supuestos utilizados para su proyección es importante que se estructure conforme lo dispuesto en la oferta de la situación sin proyecto a fin de ser congruentes e identificar las diferencias entre ambas situaciones las proyecciones deben reflejar los efectos del proyecto a lo largo del horizonte de evaluación la información deberá ser entregada en dos tantos impreso y digital firmada por el técnico responsable y debidamente conciliada y aprobada por la unidad de inversiones.

  - DEMANDA DE LA SITUACIÓN CON PROYECTO.

Demanda de la situación con proyecto la demanda de la situación con proyecto está determinada por la cantidad de servicios requeridos por los usuarios y servidores públicos para satisfacer sus necesidades y realizar sus actividades administrativas el análisis de la demanda de servicios deberá presentarse en los mismos términos que en la situación sin proyecto considerando los efectos que pudieran derivarse de la ejecución del proyecto a lo largo del horizonte de evaluación, otorgando los elementos que sustenten dicho comportamiento la información deberá ser entregada en dos tantos impreso y digital firmada por el técnico responsable y debidamente conciliada y aprobada por la unidad de inversiones.

  - INTERACCIÓN OFERTA-DEMANDA DE LA SITUACIÓN CON PROYECTO.

Interacción oferta-demanda de la situación con proyecto  en este apartado se deberá mostrar cómo el proyecto es capaz de disminuir e incluso, resolver completamente la problemática planteada en la situación sin proyecto; es decir, se debe verificar una reducción importante de los elevados tiempos para realizar trámites, de los altos costos de traslado, del déficit de servicios y/o de espacios o cualquier combinación de ellas en su caso, se debe reflejar la mejora en los procedimientos de algún(os) de lo(s) servicio(s), así como cualquier condición que explique la mitigación de la problemática para ello se deberá proyectar el comportamiento de las variables establecidas en la oferta y la demanda, en un escenario con el proyecto, y determinar al confrontar las cifras, en qué medida se redujo la problemática, o si resolvió el problema en su totalidad la información deberá ser entregada en dos tantos impreso y digital firmada por el técnico responsable y debidamente conciliada y aprobada por la unidad de inversiones.

  - EVALUACIÓN DEL PROYECTO.

Evaluación del proyecto en este capítulo se identifican, cuantifican y valoran los costos y beneficios atribuibles al proyecto durante el horizonte de evaluación de 30 años se entiende como costos y beneficios atribuibles aquellos que ocurren en la situación con proyecto pero que no ocurren en la situación sin proyecto y deberán plasmarse un el flujo de costos y beneficios a fin de calcular el valor actual neto (VAN), tasa interna de retorno (TIR) y la tasa de rentabilidad inmediata (TRI), utilizando para ellos la tasa social de descuento vigente al momento de evaluar el proyecto que establece la unidad de inversiones de la SHCP para aquellos casos que por sus características no se puedan cuantificar y valorar sus beneficios, deberán analizar el proyecto a través del CAE identificación, cuantificación y valoración de los costos se deberán describir los costos socioeconómicos más comunes a los proyectos de edificación pública, los cuales deben ser tomados como referencia y no como únicos, ya que estos dependen de la complejidad del proyecto y la problemática que se desea resolver la información deberá ser entregada en dos tantos impreso y digital firmada por el técnico responsable y debidamente conciliada y aprobada por la unidad de inversiones.

  - INTEGRACION DEL ANALISIS COSTO – BENEFICIO.

Integración del análisis costo – beneficio.   Integración del análisis costo - beneficio o costo - eficiencia según sea el caso, “el consultor” deberá realizar las evaluaciones socioeconómicas de cada una de las alternativas analizadas e integrará el análisis costo-beneficio o costo - eficiencia, conforme a los lineamientos vigentes emitidos por la unidad de inversiones de la secretaría de hacienda y crédito público la información deberá ser entregada en dos tantos impreso y digital firmada por el técnico responsable y debidamente conciliada y aprobada por la unidad de inversiones.

  - INFORME FINAL.

Informe final. “el consultor” elaborará un informe final y un informe ejecutivo con anexos que contenga la información que le sea de utilidad a la “la dependencia” para llevar a cabo los pasos siguientes que permitan materializar el programa de obras planteado el entregable de esta actividad es un informe final completo con sus anexos, donde se presente un resumen de todas las actividades realizadas, así como un informe ejecutivo con fines de presentación de resultados el programa de trabajo deberá considerar que el estudio se realizará en un plazo de 90 días, en el que se deberán realizar las actividades solicitadas en el catálogo de conceptos la presentación de las propuestas técnica y económica se deberá ajustar a las bases de concurso y a los formatos que se anexan en las mismas la información deberá ser entregada en dos tantos impreso y digital firmada por el técnico responsable y debidamente conciliada y aprobada por la unidad de inversiones.

6.- Periodo de ejecución:

El Periodo de Ejecución para la elaboración de los trabajos de este Estudio y Proyecto será de 60 días naturales.

7.- Presentación del producto final

La presentación del producto final del Estudio y Proyecto, deberá realizarse en un formato uniforme, claro, sencillo y objetivo, a fin de que toda la información contenida en él, pueda ser interpretada adecuadamente para la ejecución de la obra.

Planos

Los planos deberán cumplir con los siguientes requisitos básicos:

- Los planos deberán ser claros; en cada una de sus partes y el total; la información será expresada y ordenada, de tal manera que sea fácilmente comprensible.

- Los planos deberán ser suficientes; conteniendo todos los elementos necesarios para la comprensión y ejecución de su contenido, sin escatimar Información por suponer que es evidente o porque se pretenda subsanarla a través de una relación directa con el encargado de la ejecución.

- Los planos deberán ser precisos; sin contener errores, ni ser incongruentes.

- Los planos serán elaborados y registrados en formato AutoCAD 2010 (versión mínima) y grabados en CD o DVD de calidad para resistir el uso a través del tiempo.

- Los planos a entregar estarán impresos con materiales y técnicas utilizadas que resistan el uso a través del tiempo y deberán permitir su reproducción en copias, sin que pierdan sus características de expresión.

- Los planos tienen que ser manejables; su tamaño y proporciones deben permitir un manejo fácil.

- El desarrollo del proyecto ejecutivo completo, se entregara impreso en papel bond, firmado por el Proyectista y el Perito Responsable de cada una de las partidas, integrado en carpetas plásticas blancas de tres orificios, tamaño carta, bolsas protectoras plásticas, así como el número necesario de CD o DVD.

## Para la identificación de los planos, en la sección derecha, se deberá colocar el letrero que contendrá todos los datos del Proyecto, para lo cual la Secretaria proporcionará el formato a utilizar.