MAQUINARIA Y EQUPIO

Respecto a la relación de maquinaria y equipo requerido de la obra denominada: “CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE ATLALCO EN EL MUNICIPIO DE YAHUALICA.”, me permito informar que la maquinaria y equipo necesario para la ejecución del trabajo es la que a continuación se enlista:

| Maquinaria y Equipo |  |
| --- | --- |
| Maquinaria y equipo | Etapa |
| Estación total | Trazo y Nivelación para las estructuras de la PTAR |
| Planta soldadora | Instalación de rejillas, escaleras, cercado perimetral y piezas especiales |
| Martillo hidráulico | Excavaciones en las estructuras de la PTAR |
| Revolvedora de trompo de 1 saco | Construcción de las estructuras de la PTAR |
| Bailarina compactadora | Rellenos en la PTAR |
| Camión pipa | Construcción de estructuras, pozos de visita, rellenos y compactaciones y colocación de tuberías. |
| Camión de volteo | Construcción de estructuras, pozos de visita, rellenos y compactaciones y colocación de tuberías. |
| Retroexcavadora | Excavaciones para la construcción de estructuras de la PTAR, pozos de visita, para suministro de tubería, registros y cajas de válvula. |
| Excavadora sobre orugas | Excavaciones para la construcción de estructuras de la PTAR, pozos de visita, para suministro de tubería, registros y cajas de válvula. |

No obstante, el licitante podrá proponer de maquinaria y equipos diferentes a los mencionados con el objetivo de agilizar los procedimientos constructivos.

No se omite comentar que esta maquinaria anteriormente listada es de fácil compra o arrendamiento y puede ser encontrada dentro del territorio nacional y estatal.

| Elaboro: | Autorizó: |  | Autorizo: |
| --- | --- | --- | --- |
| _____________________________ | ____________________________ |  | ___________________________ |
| ING. ROBERTO TÉLLEZ ISLAS SUBDIRECTOR DE ÁREA roberto.tellez@hidalgo.gob.mx Cel: 771143 5995 | ING. RODOLFO COCA ISLAS DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA Y OPERACIÓN rodolfo.coca@hidalgo.gob.mx Cel: 771 161 6721 |  | Ing. Rodolfo Coca Islas Director General de Atención a Pueblos Indígenas dgapi@hidalgo.gob.mx Cel: 771 161 6721 |

PRUEBAS DE LABORATORIO

Respecto a la relación de pruebas de laboratorio requeridas para la obra denominada: “CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE ATLALCO EN EL MUNICIPIO DE YAHUALICA.”, me permito informar que las pruebas de laboratorio necesarias para la ejecución del trabajo es la que a continuación se enlista:

| Pruebas de laboratorio |  |
| --- | --- |
| Prueba | Etapa |
| Mecánica de suelos | Para determinar la capacidad de carga del suelo en donde se vana desplantar las estructuras de la PTAR |
| Prueba de hermeticidad de la tubera | Interconexión de estructuras, obra de excedencias y obra de vertido final |
| Prueba de resistencia del acero | Del acero utilizado en la construcción de las diferentes estructuras que componen la PTAR. |
| Pruebas de revenimiento del concreto | Del concreto utilizado en la construcción de las diferentes estructuras que componen la PTAR |
| Prueba proctor a las compactaciones | Rellenos y compactaciones |
| Prueba de calidad del agua tratada bajo norma. | Una vez que opere la PTAR |

No se omite comentar que las pruebas antes descritas no son limitativas y que el residente responsable de la obra, durante el procedimiento de construcción requiriera de alguna adicional este podrá solicitarle al contratista, así mismo en cada uno de los conceptos que integra el catálogo de conceptos indica si habrá que realizarse alguna prueba adicional.

Cabe señalar que el residente de obra deberá de verificar la calidad de los materiales.

| Elaboro: | Autorizo: |
| --- | --- |
| ______________________________ | ____________________________ |
| ING. ROBERTO TÉLLEZ ISLAS SUBDIRECTOR DE ÁREA roberto.tellez@hidalgo.gob.mx Cel: 771143 5995 | ING. RODOLFO COCA ISLAS DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA Y OPERACIÓN rodolfo.coca@hidalgo.gob.mx Cel: 771 161 6721 |